Согласовано:                                                                                                                                                                        Утверждаю:
Председатель МКД пр.Декабристов, д.1                                              						           Директор ООО «УК «Монолит»  
________________________Бортникова Т.А.                            								_________________ Звездакова Г.В.
«___» ______________  2024г.                                                								«____»______________ 2024г.                                                                                                                  	
  План
текущего ремонта на 2024 г. в многоквартирном доме,
обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ (руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собира-емость средств в %

	проспект Декабристов, 1
	Аварийные работы, опрессовка, промывка системы отопления
	
	200 000,00         
	 
в течение года
	
(889 191,85
+232 444,94 =
1 121 636,79
-


	98,2


	
	Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС
	10 шт
	40 000,00
	июнь
	
	

	
	Ремонт по герметизации межпанельных швов по заявкам собственников
	по факту
	100 000,00
	3 квартал
	
	

	Итого:
	
	
	340 000,00
	
	
	


*  - При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. * *  - Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.   
Согласовано:   Председатель Совета МКД пр. Декабристов, д.1                     _______________________/ Бортникова Т.А./
	                        _____________________/ Вавилова А.А./
	                     _____________________/ Зобнина О.Н/
	                        _____________________/ Калина О.В./
	                        _____________________/ Копытова О.С./
	                        _____________________/ Михалева М.Н./
	                        _____________________/ Плотникова Т.В./
								                             _____________________/ Ширинкина Е.Н./

