Согласовано:                                                                                                                                                                                          Утверждаю:

Председатель МКД пр. Декабристов, д.1                                              						               Директор ООО «УК «Монолит»

________________________Бортникова Т.А.                            								_________________ Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025г.                                                								«____»______________ 2025г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме,обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект Декабристов, 1 | Аварийные работы, опрессовка, промывка системы отопления |  | 200 000,00 | в течение года | (898 197,65 +738 873,91) = 1 637 071,56 - | 98,4 |
|  | Работы по гидравлической промывке, очистке и дезинфекции стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф.оборудования (система высокого давления) | 6 под. | 45 000,00 | январь |  |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 100 000,00 | июнь |  |  |
|  | Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС | 2 шт | 20 000,00 | июнь |  |  |
|  | Частичный ремонт входных групп в подъездах № 1,2,3,5 | 4 под. | 50 000,00 | июнь |  |  |
|  | Устройство резинового покрытия у входных групп (под.1,2,3,4,5,6) | 6 под. | 300 000,00 | июль |  |  |
|  | Замена мусоропроводных клапанов | 28 шт. | 300 000,00 | август |  |  |
| Итого: |  |  | 1 015 000,00 |  |  |  |

*  - При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. * *  - Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

Согласовано:   Председатель Совета МКД пр. Декабристов, д.1                     _______________________/ Бортникова Т.А./

_____________________/ Вавилова А.А./

_____________________/ Зобнина О.Н/

_____________________/ Калина О.В./

_____________________/ Копытова О.С./

_____________________/ Михалева М.Н./

_____________________/ Плотникова Т.В./

_____________________/ Ширинкина Е.Н./