Согласовано:                                                                                                                                                                                          Утверждаю:
Председатель МКД пр. Декабристов, д.1                                              						               Директор ООО «УК «Монолит»  
________________________Бортникова Т.А.                            								_________________ Звездакова Г.В.
«___» ______________  2025г.                                                								«____»______________ 2025г.                                                                                                                  	
  План
текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме,обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний. Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ (руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	проспект Декабристов, 1
	Аварийные работы, опрессовка, промывка системы отопления
	
	200 000,00         
	в течение года
	
(898 197,65
+738 873,91) =
1 637 071,56
-


	
98,4


	
	Работы по гидравлической промывке, очистке и дезинфекции стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф.оборудования (система высокого давления)
	
6 под.
	
45 000,00
	
январь
	
	
	

	
	Частичный ремонт кровли после проведения осмотра кровельного полотна
	по факту
	100 000,00
	июнь
	
	

	
	Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС
	2 шт
	20 000,00
	июнь
	
	

	
	Частичный ремонт входных групп в подъездах № 1,2,3,5
	4 под.
	50 000,00
	июнь
	
	

	
	Устройство резинового покрытия у входных групп (под.1,2,3,4,5,6)
	6 под.
	300 000,00
	июль
	
	

	
	Замена мусоропроводных клапанов 
	28 шт.
	300 000,00
	август
	
	

	Итого:
	
	
	1 015 000,00
	
	
	


*  - При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. * *  - Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.   
Согласовано:   Председатель Совета МКД пр. Декабристов, д.1                     _______________________/ Бортникова Т.А./
	                        _____________________/ Вавилова А.А./
	                     _____________________/ Зобнина О.Н/
	                        _____________________/ Калина О.В./
	                        _____________________/ Копытова О.С./
	                        _____________________/ Михалева М.Н./
	                        _____________________/ Плотникова Т.В./
								                             _____________________/ Ширинкина Е.Н./
