Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

«___» ______________  _______                                                                                                                                                                     Директор                                Быков А.А.

__________________________                                                                                                                                                                           ___  ______________  _______

План

текущего ремонта на 2020 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Ожидаемое поступление денежных средств | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект Декабристов, 1 | Аварийные работы, опрессовка, промывка системы отопления |  | 46800 | в течении года | 641800,0 | 99,3% |
|  | Смена оконных блоков в МОП | 48 шт. | 540000 | 1,2,3,4 квартал |  |  |
|  | Очистка кровли от наледи и снега | по факту | 25000 | 1 квартал |  |  |
|  | Поверка приборов учета тепла, ГВС |  | 30000 | 3 квартал |  |  |
| Итого: |  |  | 641800,0 |  |  |  |

*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2019г. в сумме 213195,52 рублей и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2020г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:

Члены совета  МКД пр.Декабристов, д.1                                _____________________/ Бортникова Т.А./

_____________________/ Ширинкина Е.Н./

_____________________/Андреевская Н.В./

_____________________/Калина О.В./

_____________________/Энс Г.В./

_____________________/Копытова  О.С./

_____________________/Зобнина О.Н/