Согласовано:                                                                                                                                                                                          Утверждаю:

Председатель МКД пр. Декабристов, д.11									            Директор ООО «УК «Монолит»

__________________________М.В. Демина 								            		            ____________________ Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                                                    «_____»________________2025г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 11 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 180 000,00 | в течение года | (605 607,30 - 130 895,62 = 474 711,68 | 97,6 |
|  | Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 70 000,00 | июль |  |  |
|  | Ремонт по герметизации межпанельных швов по заявкам | по факту | 50 000,00 | июль |  |  |
|  | Ремонт подъезда № 1 | 1 | 250 000,00 | июнь |  |  |
|  | Работы по гидравлической промывке, очистке и дезинфекции стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф.оборудования (система высокого давления) | 4 под. | 30 000,00 | январь |  |  |
|  | Кадастровые работы (межевание придомовой территории) | 1 | 35 000,00 | апрель |  |  |
| Итого: |  |  | 615 000,00 |  |  |  |

*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:    __________________________  Председатель МКД пр. Декабристов, д. 11 Демина М.В.