Согласовано:                                                                                                                                                               Утверждаю:
Председатель МКД пр.Декабристов, д.13	Директор ООО «УК «Монолит»
 __________________ Сазонова Т.П.                                                                                                                         __________________ Звездакова Г.В.                        
«___» ______________  2024г.                                                                                                                                   «___» ______________     2024г.   
  План
текущего ремонта на 2024 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ
(руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	Декабристов, 13
	Аварийные работы, опрессовка  системы отопления
	
	100 000,00
	 в течение года
	
(306 738,79
+ 105 255,55 =
411 994,34


	
93,0

	
	Частичный ремонт кровли по заявкам собственников
	по факту
	60 000,00
	июль
	
	

	
	Работы по герметизации межпанельных швов по заявкам собственников
	по факту
	100 000,00
	июнь
	
	

	
	Поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС 
	4 шт.                                                                                                  
	25 000,00
	июнь 
	
	

	
	Поверка приборов учета ХВС
	1 шт.
	5 000,00
	март
	
	

	
	Итого: 
	
	290 000,00
	
	
	


*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.   
*При сборе долга за 2023г. в и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2024г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.        
Согласовано:
Председатель МКД пр.Декабристов,д.13_______________________________/ Сазонова Т.П./
