Согласовано:                                                                                                                                                               Утверждаю:

Председатель МКД пр. Декабристов, д.13	Директор ООО «УК «Монолит»

__________________ Сазонова Т.П.                                                                                                                         __________________ Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025г.                                                                                                                                   «___» ______________     2025г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 13 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 100 000,00 | в течение года | (306 715,44 - 512 804,35 = - 206 080,91 | 97,9 |
|  | Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 50 000,00 | июль |  |  |
|  | Поверка приборов учета ГВС | 1 шт. | 10 000,00 | апрель |  |  |
|  | Поверка приборов учета тепловой энергии | 2 шт. | 20 000,00 | июль |  |  |
|  | Итого: |  | 180 000,00 |  |  |  |

*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2024г. в и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:

Председатель МКД пр. Декабристов,д.13_______________________________/ Сазонова Т.П./