Согласовано:                                                                                                                                                               	       Утверждаю:

Председатель /Собственник кв. № 74/ МКД пр.Декабристов,д.18	Директор ООО «УК «Монолит»

__________________ / Путина Н.А. /                                                                                                                                      ____________________  Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                                    «___» ______________     2025 г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 18 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 80 000,00 | в течение года | (345 790,57 - 31 545,96 = 314 244,61 | 96,9 |
|  | Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 60 000,00 | июль |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | по факту | 25 000,00 | январь, февраль |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов по заявкам собственников | по факту | 50 000,00 | июль |  |  |
|  | Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега | маш/час | 50 000,00 | декабрь, январь |  |  |
|  | Поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС | 2 шт. | 20 000,00 | март |  |  |
| Итого: |  |  | 285 000,00 |  |  |  |

*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:      Председатель /Собственник кв.№ 74) МКД пр. Декабристов,д.18 _____________________/ Путина Н.А./