Согласовано:                                                                                                                                                               Утверждаю:

Председатель МКД пр.Декабристов, д.19	Директор ООО «УК «Монолит»

__________________ Мусихин А.С.                                                                                                                      ____________________    Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                  «___» ______________     2025 г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии 
с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 19 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 90 000,00 | в течение года | (601 299,60 - 224 853,67 = 376 445,93 | 97,6 |
|  | Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС | 2 шт. | 20 000,00 | март |  |  |
|  | Замена стояков ХГВС, обратка, КНС | 1 стояк | 180 000,00 | июнь |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 70 000,00 | июль |  |  |
|  | Косметический ремонт подъезда № 3 | кв.м | 200 000,00 | июль |  |  |
|  | Итого: |  | 560 000,00 |  |  |  |

*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:

Председатель МКД пр. Декабристов,д.19 _______________/Мусихин А.С./