Согласовано:                                                                                                                                                               Утверждаю:
Председатель МКД пр.Декабристов, д.19	Директор ООО «УК «Монолит»
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План
текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии 
с фактическими затратами
	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ
(руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	Декабристов, 19


	Аварийные работы, опрессовка  системы отопления
	
	90 000,00        
	в течение года
	
(601 299,60
-  224 853,67 =
376 445,93



	97,6

	
	Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС 
	2 шт.
	20 000,00
	март
	
	

	
	Замена стояков ХГВС, обратка, КНС
	1 стояк
	180 000,00
	июнь
	
	

	
	Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна
	по факту
	70 000,00
	июль
	
	

	
	Косметический ремонт подъезда № 3
	кв.м
	200 000,00
	июль
	
	

	
	Итого:
	
	560 000,00
	
	
	


*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.    
*При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.        
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Председатель МКД пр. Декабристов,д.19 _______________/Мусихин А.С./
