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  План
текущего ремонта на 2024 г. в многоквартирном доме,
обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ
(руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	Декабристов, 3
	Аварийные работы, опрессовка  системы отопления
	
	150 000,00
	в течение года
	
(591 533,47
+ 48 047,99 =
639 581,46


	89,9

	
	Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования из расчета 
350 руб./кв.
	144 кв.
	50 400,00
	январь
	
	

	
	Замена стояков ХГВС, обратка, КНС 
	1 стояк
	140 000,00
	2-3 квартал
	
	

	
	Очистка придомовой территории от снега и вывоз
	по факту
	50 000,00
	1,2,4 квартал
	
	

	
	Замена входных дверей (под.3,4)
	2 под.
	150 000,00
	2-3 квартал
	
	

	Итого:
	
	
	540 400,00
	
	
	


* При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.  
*При сборе долга за 2023г. в и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2024г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.        
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