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  План
текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме,
обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ
(руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	Декабристов, 3
	Аварийные работы, опрессовка  системы отопления
	
	180 000,00
	в течение года
	
(591 533,36
+ 37 109,74 =
628 643,10


	97,8

	
	Замена стояка ливневой КНС в под.3 1-2 расположение (кв.73-105)
	
	80 000,00
	март
	
	

	
	Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна
	по факту
	60 000,00
	июнь
	
	

	
	Замена стояков ХГВС, обратка, КНС 
	1 стояк
	180 000,00
	август
	
	

	
	Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега
	маш/час
	80 000,00
	декабрь, январь
	
	

	
	Работы по герметизации межпанельных швов по заявкам собственников
	по факту
	50 000,00
	июль
	
	

	Итого:
	
	
	630 000,00
	
	
	


* При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.  
*При сборе долга за 2024г. в и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.        
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