Согласовано:                                                                                                                                                                                      Утверждаю:

Председатель МКД пр.Декабристов, д.5									                         Директор ООО «УК «Монолит»

_____________________ О.И.Литвинова                                          				                                                   ___________________ Звездакова Г.В.

«____» _______________ 2024г.                                                                                                                                                        «_____»____________________ 2024г.

План

текущего ремонта на 2024 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 5 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 70 000,00 | в течение года | (185 144,72 - 85 184,48 = 99 960,24 | 89,5 |
|  | Очистка придомовой территории от снега и вывоз | по факту | 35 000,00 | январь,февраль |  |  |
|  | Очистка кровли от наледи и снега | по факту | 20 000,00 | январь,февраль |  |  |
| Итого: |  |  | 125 000,00 |  |  |  |

*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.                                                                                                                                                                                                                                                      *При сборе долга за 2023 г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2024 г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:

Председатель  МКД пр. Декабристов, д. 5                               _____________________/ Литвинова О.И./