Согласовано:                                                                                                                                                                                      Утверждаю:

Председатель МКД пр.Декабристов, д.5									                         Директор ООО «УК «Монолит»

_____________________ О.И.Литвинова                                          				                                                   ___________________ Звездакова Г.В.

«____» _______________ 2025г.                                                                                                                                                        «_____»____________________ 2025г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 5 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 70 000,00 | в течение года | (287 644,48 - 29 251,11 = 258 393,37 | 99,7 |
|  | Косметический ремонт подъезда № 1 | 1 | 140 000,00 | июнь |  |  |
|  | Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега | маш/час | 50 000,00 | декабрь, январь |  |  |
|  | Очистка кровли от наледи и снега | по факту | 25 000,00 | январь, февраль |  |  |
| Итого: |  |  | 285 000,00 |  |  |  |

*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.                                                                                                                                                                                                                                                      *При сборе долга за 2024 г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025 г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:

Председатель  МКД пр. Декабристов, д. 5                               _____________________/ Литвинова О.И./