Согласовано:                                                                                                                                                                                 Утверждаю:
Председатель МКД пр.Декабристов,д.7	Директор ООО «УК «Монолит»
 __________________ Гурин А.Н.                                                                                                                                               __________________    Звездакова Г.В.                          
«___» ______________  2024 г.                                                                                                                                                    «___» ______________     2024 г.   
  План
текущего ремонта на 2024 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ
(руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	Декабристов, 7


	Аварийные работы, опрессовка  системы отопления
	
	100 000,00
	в течение года
	
(303 577,05
+ 9 818,87 =
313 395,92


	94,0

	
	Работы по герметизации швов по заявкам собственников
	по факту
	50 000,00
	3 квартал
	
	

	
	Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования из расчета 
350 руб./кв.
	72 кв.
	25 200,00
	январь
	
	

	Итого:
	
	
	175 200,00
	
	
	


*  - При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.        
* - При сборе долга за 2023г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2024г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.      работы будут выполнены в полном объеме  при условии собираемости средств жителями не менее 95%
Согласованно:
Председатель МКД пр. Декабристов, д.7   __________________________/Гурин А.Н./
