Согласовано:                                                                                                                                                                                 Утверждаю:

Председатель МКД пр. Декабристов,д.7	Директор ООО «УК «Монолит»

__________________ Гурин А.Н.                                                                                                                                               __________________    Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                                    «___» ______________     2025 г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 7 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 80 000,00 | в течение года | (303 746,04 + 74 496,03 = 378 242,07 | 99,0 |
|  | Работы по герметизации швов по заявкам собственников | по факту | 40 000,00 | июль |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 50 000,00 | май |  |  |
|  | Косметический ремонт подъезда № 2 | 1 | 230 000,00 | июль |  |  |
| Итого: |  |  | 400 000,00 |  |  |  |

*  - При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

* - При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.      работы будут выполнены в полном объеме  при условии собираемости средств жителями не менее 95%

Согласованно:

Председатель МКД пр. Декабристов, д.7   __________________________/Гурин А.Н./