Согласовано:                                                                                                                                                                                 Утверждаю:
Председатель МКД пр. Декабристов,д.7	Директор ООО «УК «Монолит»
 __________________ Гурин А.Н.                                                                                                                                               __________________    Звездакова Г.В.                          
«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                                    «___» ______________     2025 г.   
  План
текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ
(руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	Декабристов, 7


	Аварийные работы, опрессовка  системы отопления
	
	80 000,00
	в течение года
	
(303 746,04
+ 74 496,03 =
378 242,07


	
99,0

	
	Работы по герметизации швов по заявкам собственников
	по факту
	40 000,00
	июль
	
	

	
	Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна
	по факту
	50 000,00
	май
	
	

	
	Косметический ремонт подъезда     № 2
	1
	230 000,00
	июль
	
	

	Итого:
	
	
	400 000,00
	
	
	


*  - При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.        
* - При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.      работы будут выполнены в полном объеме  при условии собираемости средств жителями не менее 95%
Согласованно:
Председатель МКД пр. Декабристов, д.7   __________________________/Гурин А.Н./
