Согласовано:                                                                                                                                                                 Утверждаю:

Председатель МКД пр.Декабристов,д.9	Директор ООО «УК «Монолит»

__________________ Можаев Д.А.                                                                                                                           ____________________  Звездакова Г.В.

«___» ______________  2024 г.                                                                                                                                   «_____» ______________     2024 г.

План

текущего ремонта на 2024 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 9 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 70 000,00 | в течение года | (217 579,58 + 24 596,29 = 242 175,87 | 74,6 |
|  | Частичный ремонт кровли по заявкам собственников | по факту | 35 000,00 | 3 квартал |  |  |
|  | Очистка придомовой территории от снега | по факту | 80 000,00 | январь, февраль |  |  |
|  | Очистка кровли от наледи и снега | по факту | 20 000,00 | январь, февраль |  |  |
|  | Поверка приборов учета ГВС | 1 шт | 7 000,00 | май-июнь |  |  |
| итого |  |  | 212 000,00 |  |  |  |

* При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.                                                                                                                                                                                                                                                      *При сборе долга за 2023 г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2024 г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласованно:

Председатель МКД пр. Декабристов, д.9   __________________________/Можаев Д.А./