Согласовано:                                                                                                                                                                 Утверждаю:
Председатель МКД пр. Декабристов, д.9	Директор ООО «УК «Монолит»
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  План
текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ
(руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	Декабристов, 9
	Аварийные работы, опрессовка  системы отопления
	
	100 000,00

	в течение года
	
            (217 579,68
        + 125 718,04 =
            343 297,72


	
94,6

	
	Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна
	по факту
	80 000,00
	май
	
	

	
	Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега
	маш/час
	60 000,00
	декабрь, январь
	
	

	
	Очистка кровли от наледи и снега
	по факту
	25 000,00
	январь, февраль
	
	

	итого
	
	
	265 000,00
	
	
	


    * При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.                                                                                                                                                                                                                                                      *При сборе долга за 2024 г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025 г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.        
Согласованно:
Председатель МКД пр. Декабристов, д.9   __________________________/Можаев Д.А./
