Согласовано: Утверждаю:

Председатель МКД пр.Декабристов, д.9а Директор ООО «УК «Монолит»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузнецова Л.Л \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Быков А.А.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

 **План**

**текущего ремонта на 2022 г. в многоквартирном доме,**

**обслуживаемом ООО «УК «Монолит».**

**Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.**

**Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес**  | **Наименование работ** | **Объем**  | **Предварительная стоимость работ****(руб.)** | **Сроки выполнения работ** | **Начисления по т/р за год****жителям** | **Собираемость средств в %** |
| **Декабристов, 9а** | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 40 000,00  | в течение года | 171 000,00( 201 292,19–185 767,35 – 61 775,24 = – 46 250,40) | 91,99 |
| Очистка придомовой территории от снега | м/час | 13 000,00 | зимний период |  |
| Очистка козырьков и кровли от наледи и снега | кв.м | 23 000,00 | зимний период |  |
| Поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС | 3 шт. | 15 000,00 | август |  |
| Ремонт кровли над под. 1 | по факту | 80 000,00 | 3 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **итого** |  |  | **171 000,00** |  |  |  |

 \* При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов, работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

 Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95% и долга за 2021 г.

Согласованно:

Председатель МКД пр. Декабристов, д.9а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Кузнецова Л.Л./