Согласовано:                                                                                                                                                                Утверждаю:

Председатель МКД пр. Декабристов, д.9а	Директор ООО «УК «Монолит»

__________________ Кузнецова Л.Л                                                                                                                        ____________________  Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                   «___» ______________     2025 г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 9а | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 70 000,00 | в течение года | (214 347,07 - 38 517,36 = 175 829,71 | 93,3 |
|  | Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега | маш/час | 40 000,00 | декабрь, январь |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 50 000,00 | май |  |  |
|  | Очистка козырьков и кровли от наледи и снега | по факту | 20 000,00 | январь, февраль |  |  |
|  | Поверка приборов учета ГВС | 1 шт. | 10 000,00 | июль |  |  |
|  | Поверка приборов учета тепловой энергии | 1 шт. | 10 000,00 | март |  |  |
| итого |  |  | 200 000,00 |  |  |  |

* При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.                                                                                                                                                                                                                                                      *При сборе долга за 2024 г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025 г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласованно:

Председатель МКД пр. Декабристов, д.9а   __________________________/Кузнецова Л.Л./