Согласовано:                                                                                                                                                                Утверждаю:
Председатель МКД пр. Декабристов, д.9а	Директор ООО «УК «Монолит»
 __________________ Кузнецова Л.Л                                                                                                                        ____________________  Звездакова Г.В.                          
«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                   «___» ______________     2025 г.   

  План
текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме,
обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ
(руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	Декабристов, 9а
	Аварийные работы, опрессовка  системы отопления
	
	70 000,00
 
	в течение года
	
         (214 347,07
- 38 517,36 =
           175 829,71


	93,3

	
	Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега
	маш/час
	40 000,00
	декабрь, январь
	
	

	
	Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна
	по факту
	50 000,00
	май
	
	

	
	Очистка козырьков и кровли от наледи и снега
	по факту
	20 000,00
	январь, февраль
	
	

	
	Поверка приборов учета ГВС
	1 шт.
	10 000,00
	июль
	
	

	
	Поверка приборов учета тепловой энергии
	1 шт.
	10 000,00
	март
	
	

	итого
	
	
	200  000,00
	
	
	


* При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.                                                                                                                                                                                                                                                      *При сборе долга за 2024 г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025 г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.        

Согласованно:
Председатель МКД пр. Декабристов, д.9а   __________________________/Кузнецова Л.Л./
