Выполненные работы по текущему ремонту за 2019г.

ул. Мира, 55

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь - Февраль | Очистка территории трактором от снега Очистка территории трактором Погрузка и вывоз снега на полигон Талон на вывоз | 0,7маш/час 3,0 маш/час 1,0 маш/час 1 рейс | 700 4200 1100 500 |
| Январь | Очистка кровли от снега и наледи | 460 | 11366,82 |
| Апрель | Ремонт общедомового газового оборудования после ТО |  | 4222,64 |
| Апрель | Кронирование деревьев с автовышки, валка ствола Погрузка, вывоз веток после кронирования, талоны | 2/1 шт. 1 маш/час 2 маш/час 1 рейс | 3305,8 2700 500 |
| Апрель | Доставка черной земли | 6 маш/час 9,8 тонн | 6510 5390 |
| Май | Устройство ограждений (стоимость материала) |  | 50000 |
| Май | Устройство указателя адреса дома | 1 шт. | 400 |
| Май | Вывоз мусора из подвала | 2 маш/час | 2800 |
| Июнь | Смена почтовых ящиков в 4 подъезде. | 2 секции | 2096 |
| Июнь | Смна запорной арматуры в бойлерной Д-80, Д-15 | 2 шт. | 6211,69 |
| Июль | Ремонт подъезда № 1 | 1 шт. | 65286,67 |
| Август | Ремонт подъезда № 2 с заменой п/ящиков Мытье подъезда после побелки | 1 шт. | 68821,96 1500 |
| Август | Ремонт цоколя | 258 М кв. | 48401,25 |
| Август | Устройство указателей №№ квартир и подъезда | 4 шт. | 560 |
| Октябрь | Окраска козырька и перил входной группы подъезда №1 Утепление и окраска входных дверей, подъезд №4 | 21 м кв. 2,8 м кв. | 3699 |
| Декабрь | Очистка территории трактором | 1,5маш/час | 2100 |
| Декабрь | Вывоз снега на полигон (Камаз) Талоны | 3,5 маш/час 2 рейса | 3850 1000 |

Итого                                                                297 221,83

Директор                                                                                       А.А. Быков