ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь,                    пр. Декабристов, д. 1 за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит» г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Субботина Анжелика Викторовна т. 200-74-08, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 11497,6 м2

Дата размещения отчета: "17" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | м кв. | 5,07–3мес. 8,00–9мес. | 11 497,6 | 1 022 705,78 | 11 497,6 | 1 022 705,78 |
| 2 | Содержание газового оборудования | м кв. | 0,52-3мес. 1,10-9мес. | 11 497,6 | 131 762,43 | 11 497,6 | 131 762,43 |
| 3 | Аварийное обслуживание | м кв. | 0,65-3мес. 0,85-9мес. | 11 497,6 | 110 382,72 | 11 497,6 | 110 382,72 |
| 4 | Уборка придомовой территории | м кв. | 2,00-3мес. 3,00-9мес. | 11 497,6 | 379 420,80 | 11 497,6 | 379 420,80 |
| 5 | Обслуживание мусоропровода | м кв. | 1,00-3мес. 1,10-9мес. | 11 497,6 | 148 319,04 | 11 497,6 | 148 319,04 |
| 6 | Уборка МОП | м кв. | 2,0-3мес. 2,50-9мес. | 11 497,6 | 327 681,60 | 11 497,6 | 327 681,60 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | м кв. | 0,30-3мес. 0,40-9мес. | 11 497,6 | 51 739,20 | 11 497,6 | 51 739,20 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | м кв. | 0,98-3мес. 1,20-9мес. | 11 497,6 | 157 977,09 | 11 497,6 | 157 977,09 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | м кв. | 0,01-3мес. 0,02-9мес. | 11 497,6 | 2 414,10 | 11 497,6 | 2 414,10 |
| 10 | Обслуживание лифтового хозяйства | м кв. | 4,56-3мес. 5,50-9мес. | 11 497,6 | 726 418,08 | 11 497,6 | 726 418,08 |
| 11 | Содержание мест скопления ТКО | м кв. | 0,29-3мес. 0,36-9мес. | 11 497,6 | 47 255,22 | 11 497,6 | 47 255,22 |
| 12 | ОДН по ВО | м кв. | 0,45 | 11 497,6 | 61 432,04 | 11 497,6 | 61 432,04 |
| 13 | ОДН по ХВС | м кв. | 0,43 | 11 497,6 | 59 937,64 | 11 497,6 | 59 937,64 |
| 14 | ОДН по э/энергии | м кв. | 2,87 | 11 497,6 | 395 756,07 | 11 497,6 | 395 756,07 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 3 603 201,81 | - | 3 603 201,81 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: 738 873,91 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 948 896,73 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 1 448 264,77 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на                        31 декабря отчетного периода: 239 505 87 руб.

| № п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена аварийного участка стояков ХГВС, обратки и КНС в кв.151,155 | Аварийная | 38 407,85 | 18 м | № 2 от 23.01.25г. |
| 2 | Замена аварийных участков стояков ХГВС (подача) и КНС в кв.182,186,190 | Аварийная | 53 417,64 | 16 м | № 1 от 25.02.25г. |
| 3 | Замена аварийного участка трубы ХГВС в кв.14 и 18 | Аварийная | 19 202,34 | 8,5 м | № 2 от 26.03.25г. |
| 4 | Замена кранов на стояках: № 2,3 в под.№1; №1,2,4 в под. № 2 | Аварийная | 28 355,65 | 5 шт | № 3 от 18.03.25г. |
| 5 | Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС в подвале (узел № 1) | План тек. ремонта | 12 630,00 | 3 шт | № 1 от 06.03.25г. |
| 6 | Замена аварийных кранов на узлах учета (узел № 1 и № 2) отопления при опрессовке в подвале | Аварийная | 1 706,75 | 2 шт. | № 1 от 02.06.25г. |
| 7 | Замена аварийного отсечного крана ГВС в кв. 34 | Аварийная | 785,89 | 1 шт. | № 4 от 24.06.25г. |
| 8 | Замена аварийного участка трубы ГВС на п/сушитель (обратка) в кв.102 | Аварийная | 2 509,15 | 1 м | № 4 от 26.08.25г. |
| 9 | Замена аварийного радиатора в кв. 177 | Аварийная | 5 451,00 | 1 шт. | № 6 от 23.10.25г. |
| 10 | Замена секущих кранов ХГВС в кв.46 | Аварийная | 1 794,16 | 2 шт. | № 7 от 30.10.25г. |
| 11 | Замена аварийного участка стояков ХГВС в кв. № 79,83 | Аварийная | 17 038,87 | 9 м | № 1 от 19.11.25г. |
| 12 | Работы по промывке сетей бытовой канализации ДУ-110мм в подвале | Аварийная | 5 100,00 | 1 шт. | № 2 от 25.11.25г. |
| 13 | Замена уличных прожекторов над подъездами № 1 и № 4 | Аварийная | 3 537,50 | 2 шт. | № 2 от 10.06.25г. |
| 14 | Работы по гидравлической промывке стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф. оборуд-ния (установка высокого давления) под.1,2,3,4,5,6 | План тек. ремонта | 44 100,00 | 6 под. | № 1 от 27.01.25г. |
| 15 | Частичный ремонт входных групп в под. № 1,2,3,5; ремонт порога в под. № 6 | План тек. ремонта | 18 801,55 | 3,1 м2 | № 3 от 24.06.25г. |
| 16 | Частичный ремонт кровли кв.141 | План тек. ремонта | 6 012,64 | 17 м2 | № 1 от 21.07.25г. |
| 17 | Частичный ремонт входных групп (покраска плит козырька, покраска упорных плит) под.1,2,3,4,5,6 | Аварийная | 38 111,22 | 111,6 м2 | № 1 от 15.08.25г. |
| 18 | Замена передвижных мусорных контейнеров с крышкой | Аварийная | 33 000,00 | 5 шт | № 2 от 15.08.25г. |
| 19 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных | Аварийная | 7 825,00 | 1 услуга | № 3 от 26.08.25г. |
| 20 | Замена мусоропроводных клапанов на этажах в подъездах №№ 1,2,3,4,5 | План тек. ремонта | 153 928,69 | 23 шт | № 2 от 19.09.25г. |
| 21 | Распиловка ствола и обрубка веток аварийного дерева у МКД | Аварийная | 5 388,03 | 1 шт | № 1 от 09.09.25г. |
| 22 | Асфальтирование входных групп и подходов к входным группам с установкой бордюрного камня и водоотводных каналов у подъездов № 1-6 | Аварийная | 502 724,35 | 1 услуга | № 1 от 01.10.25г. |
| 23 | Установка ограждений у подъездов № 2,3,4,5,6 | Аварийная | 3 783,24 | 8,1 м2 | № 2 от 03.10.25г. |
| 24 | Установка урны у подъезда № 5 | Аварийная | 2 239,15 | 1 шт | № 3 от 07.10.25г. |
| 25 | Укладка резинового покрытия входных групп у подъездов № 1-6 | План тек. ремонта | 191 750,00 | 1 услуга | № 4 от 13.10.25г. |
| 26 | Замена мусоропроводных клапанов на этажах в подъезде № 6 | План тек. ремонта | 33 462,76 | 5 шт | № 5 от 17.10.25г. |
| 27 | Работы по кронированию деревьев с автомашины АГП-22 (вышка) | Аварийная | 16 100,00 | 7 маш/час | № 1 от 08.12.25г. |
| 28 | Приобретение секционных почтовых ящиков Люкс 6 в подъезды № 1,2,3,4,5,6 | Аварийная | 135 000,00 | 36 шт | № 2 от 12.12.25г. |
| 29 | Валка, кронирование и распил деревьев и веток вручную и с автовышки у МКД | Аварийная | 28 601,34 | 6 м3 | № 3 от 08.12.25г. |
| 30 | Работы по погрузке порубочных материалов с арендой машины Ломовоз с территории МКД | Аварийная | 37 500,00 | 1,5 рейса | № 4 от 09.12.25г. |
| ИТОГО |  |  | 1 448 264,77 | - | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 1 073 070,81 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| № п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 127 618,24 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| № п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 785 605,26 | 5 487 932,45 | 5 347 389,45 | 926 148,26 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | 44 461,15 | 137 236,90 | 135 513,99 | 46 184,06 |
| ИТОГО |  | 830 066,41 | 5 625 169,35 | 5 482 903,44 | 972 332,32 |