ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь,                      пр. Декабристов, д. 11 за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит» г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Субботина Анжелика Викторовна т. 200-74-08, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 7 737,90 м2

Дата размещения отчета: "17" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | м кв. | 5,57–2мес. 8,00–10мес. | 7 737,9 | 705 632,46 | 7 737,9 | 1 002 705,78 |
| 2 | Содержание газового оборудования | м кв. | 0,52-2мес. 1,10-10мес. | 7 737,9 | 93 214,76 | 7 737,9 | 93 214,76 |
| 3 | Аварийное обслуживание | м кв. | 0,65-2мес. 0,85-10мес. | 7 737,9 | 75 878,82 | 7 737,9 | 75 878,82 |
| 4 | Уборка придомовой территории | м кв. | 2,00-2мес. 3,00-10мес. | 7 737,9 | 263 237,00 | 7 737,9 | 263 237,00 |
| 5 | Обслуживание мусоропровода | м кв. | 1,00-2мес. 1,10-10мес. | 7 737,9 | 100 652,02 | 7 737,9 | 100 652,02 |
| 6 | Уборка МОП | м кв. | 1,50-2мес. 2,50-10мес. | 7 737,9 | 216 781,80 | 7 737,9 | 216 781,80 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | м кв. | 0,30-2мес. 0,40-10мес. | 7 737,9 | 35 614,74 | 7 737,9 | 35 614,74 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | м кв. | 0,98-2мес. 1,20-10мес. | 7 737,9 | 108 083,80 | 7 737,9 | 108 083,80 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | м кв. | 0,01-2мес. 0,02-10мес. | 7 737,9 | 1 703,50 | 7 737,9 | 1 703,50 |
| 10 | Обслуживание лифтового хозяйства | м кв. | 4,56-2мес. 5,50-10мес. | 7 737,9 | 496 442,62 | 7 737,9 | 496 442,62 |
| 11 | Содержание мест скопления ТКО | м кв. | 0,29-2мес. 0,36-10мес. | 7 737,9 | 32 362,95 | 7 737,9 | 32 362,95 |
| 12 | Механизированная погрузка снега, вывоз и утилизация | м кв. | 1,50-10мес. | 7 737,9 | 116 124,30 | 7 737,9 | 116 124,30 |
| 13 | ОДН по ВО | м кв. | 0,96 | 7 737,9 | 89 330,35 | 7 737,9 | 89 330,35 |
| 14 | ОДН по ХВС | м кв. | 0,92 | 7 737,9 | 84 948,28 | 7 737,9 | 84 948,28 |
| 15 | ОДН по э/энергии | м кв. | 2,55 | 7 737,9 | 236 556,16 | 7 737,9 | 236 556,16 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 2 656 563,56 | - | 2 656 563,56 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: - 130 895,62 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 642 781,06 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 470 800,85 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на                        31 декабря отчетного периода: 41 084,59 руб.

| № п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена аварийного участка ГВС в кв. 10 и 14 | Аварийная | 2 444,53 | 4,5 м | № 12 от 22.05.25г. |
| 2 | Установка ИПУ ГВС в лифтерной | Аварийная | 3 393,49 | 1 шт | № 13 от 13.05.25г. |
| 3 | Замена аварийного участка трубы ГВС (подача) в подвале | Аварийная | 630,75 | 1 м | № 16 от 16.06.25г. |
| 4 | Перенос кранов ХГВС в кв.96 | Аварийная | 4 818,03 | 2 шт | № 17 от 26.06.25г. |
| 5 | Замена кранов на стояке № 4 в подъезде № 3; на стояке № 1 в подъезде № 4. | План тек. ремонта | 11 806,36 | 2 шт | № 20 от 21.08.25г. |
| 6 | Ремонт лежанки КНС в подвале | Аварийная | 3 359,51 | 6 м | № 15 от 02.10.25г. |
| 7 | Замена аварийных отсечных кранов ХГВС в кв.6 | Аварийная | 1 714,04 | 2 шт | № 24 от 19.12.25г. |
| 8 | Замена аварийного участка ГВС в кв. 7,11 | Аварийная | 6 514,19 | 5 м | № 25 от 29.12.25г. |
| 9 | Замена уличных прожекторов над подъездами № 1 и № 4 | Аварийная | 3 537,50 | 2 шт. | № 15 от 11.06.25г. |
| 10 | Замена вводного автоматического выключателя в кв.140 | Аварийная | 1 002,35 | 1 шт. | № 14 от 02.09.25г. |
| 11 | Замена стоякового автоматического выключателя в тамбуре кв.1 | Аварийная | 4 291,71 | 1 шт | № 22 от 18.12.25г. |
| 12 | Работы по гидравлической промывке стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф. оборудования (установка высокого давления) | Аварийная | 29 400,00 | 1 услуга | № 25 от 30.01.25г. |
| 13 | Герметизация межпанельных швов (кв.25,35,111) | Аварийная | 42 210,00 | 67 м2 | № 9 от 28.07.25г. |
| 14 | Частичный ремонт кровли кв.35,71 | План тек. ремонта | 8 782,89 | 18 м2 | № 8 от 15.07.25г. |
| 15 | Установка урны у подъезда № 2 | Аварийная | 2 239,15 | 1 шт | № 16 от 22.09.25г. |
| 16 | Работы по ремонту межпанельных швов по кв. 144 | Аварийная | 38 350,00 | 59 м2 | № 17 от 29.09.25г. |
| 17 | Установка сжимов ответвительных в кв.17 | Аварийная | 286,27 | 2 шт | № 23 от 18.12.25г. |
| 18 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных | План тек. ремонта | 5 675,00 | 1 услуга | № 21 от 26.08.25г. |
| 19 | Работы по косметическому ремонту подъезда № 1 | План тек. ремонта | 300 345,08 | 1 услуга | № 15 от 12.09.25г. |
| ИТОГО |  |  | 470 800,85 | - | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 729 493,78 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| № п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 8 | 1 | 22 321,55 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| № п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 501 616,34 | 3 952 630,57 | 3 869 111,67 | 585 135,24 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | 1 070,34 | 76 207,83 | 70 326,70 | 6 951,47 |
| ИТОГО |  | 502 686,68 | 4 028 838,40 | 3 939 438,37 | 592 086,71 |