ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь,                       пр. Декабристов, д. 18 за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит» г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Субботина Анжелика Викторовна т. 200-74-08, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 4 452,6 м2

Дата размещения отчета: "17" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | м кв. | 7,60-2мес. 9,50-10мес. | 4 452,6 | 487 976,62 | 4 452,6 | 487 976,62 |
| 2 | Содержание газового оборудования | м кв. | 0,52-2мес. 1,10-10мес. | 4 452,6 | 53 314,34 | 4 452,6 | 53 314,34 |
| 3 | Аварийное обслуживание | м кв. | 0,65-2мес. 0,85-10мес. | 4 452,6 | 43 397,84 | 4 452,6 | 43 397,84 |
| 4 | Уборка придомовой территории | м кв. | 2,00-2мес. 3,75-10мес. | 4 452,6 | 183 768,20 | 4 452,6 | 183 768,20 |
| 5 | Механизированная погрузка снега, вывоз и утилизация | м кв. | 1,50-10мес. | 4 452,6 | 66 421,50 | 4 452,6 | 66 421,50 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | м кв. | 0,30-2мес. 0,40-10мес. | 4 452,6 | 20 369,26 | 4 452,6 | 20 369,26 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | м кв. | 0,98-2мес. 1,20-10мес. | 4 452,6 | 61 816,26 | 4 452,6 | 61 816,26 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | м кв. | 0,01-2мес. 0,02-10мес. | 4 452,6 | 974,26 | 4 452,6 | 974,26 |
| 10 | Содержание мест скопления ТКО | м кв. | 0,37-2мес. 0,54-10мес. | 4 452,6 | 27 188,86 | 4 452,6 | 27 188,86 |
| 11 | ОДН по ВО | м кв. | 0,20 | 4 452,6 | 10 616,58 | 4 452,6 | 10 616,58 |
| 12 | ОДН по ГВС | м кв. | 0,53 | 4 452,6 | 28 496,40 | 4 452,6 | 28 496,40 |
| 13 | ОДН по ХВС | м кв. | 0,11 | 4 452,6 | 6 035,82 | 4 452,6 | 6 035,82 |
| 14 | ОДН по э/энергии | м кв. | 1,32 | 4 452,6 | 70 726,74 | 4 452,6 | 70 726,74 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 1 061 102,68 | - | 1 061 102,68 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: - 31 545,96 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 345 923,10 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 267 808,92 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на                        31 декабря отчетного периода: 46 568,22 руб.

| № п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС в подвале | План тек. ремонта | 22 380,00 | 2 шт | № 18 от 06.03.25г. |
| 2 | Замена аварийного участка лежанки отопления и замена запорной арматуры (врезки) в подвале | Аварийная | 8 631,51 | 4 м | № 12 от 09.04.25г. |
| 3 | Замена кранов на узле учета и лежанке отопления при опрессовке в подвале | Аварийная | 4 030,21 | 5 шт | № 23 от 26.06.25г. |
| 4 | Замена аварийного участка КНС в подвале 4 под. | Аварийная | 1 789,73 | 4 м | № 13 от 03.07.25г. |
| 5 | Замена аварийных участков КНС в подвале (под.3,5) | Аварийная | 4 752,66 | 7 м | № 24 от 20.08.25г. |
| 6 | Восстановление уличного освещения над под. № 6 | Аварийная | 2 299,90 | 1 шт | № 16 от 28.05.25г. |
| 7 | Замена вводного автоматического выключателя кв.11 | Аварийная | 1 273,17 | 1 шт | № 24 от 29.09.25г. |
| 8 | Замена выключателя в тамбуре МОП в 1 под. | Аварийная | 397,66 | 1 шт | № 28 от 08.12.25г. |
| 9 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (10.01.2025г.) | План тек. ремонта | 3 000,00 | 1 маш/час | № 30 от 10.01.25г. |
| 10 | Очистка кровли от снега и наледи (09.01.25) | План тек. ремонта | 7 641,98 | 80 м2 | № 31 от 09.01.25г. |
| 11 | Очистка кровли от снега и наледи (17.01.25) | План тек. ремонта | 15 283,92 | 90 м2 | № 32 от 17.01.25г. |
| 12 | Очистка кровли от снега и наледи (24.01.25) | План тек. ремонта | 7 505,39 | 80 м2 | № 33 от 24.01.25г. |
| 13 | Очистка кровли от снега и наледи (30.01.25) | План тек. ремонта | 15 011,63 | 90 м2 | № 34 от 30.01.25г. |
| 14 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (05.02.2025г.) | План тек. ремонта | 1 400,00 | 0,5 маш/час | № 19 от 05.02.25г. |
| 15 | Очистка кровли от снега и наледи | План тек. ремонта | 4 039,66 | 75 м2 | № 17 от 11.03.25г. |
| 16 | Очистка кровли от снега и наледи | План тек. ремонта | 4 039,66 | 75 м2 | № 13 от 29.04.25г. |
| 17 | Частичный ремонт кровли на МКД над кв. 57,58 | План тек. ремонта | 27 950,92 | 31,8 м2 | № 14 от 14.07.25г. |
| 18 | Работа по ремонту II категории и поверке (калибровке) тепловычислителя ТМК-Н30 (зав. № 016233) | Аварийная | 11 200,00 | 1 шт | № 23 от 14.08.25г. |
| 19 | Покраска входных дверей в подъезды № 1,2,3,4,5,6. Покраска упорных столбов у подъездов | Аварийная | 41 521,34 | 91,44 м2 | № 25 от 25.08.25г. |
| 20 | Работы по ремонту межпанельных швов по кв. 26 | План тек. ремонта | 21 450,00 | 33 м2 | № 23 от 21.09.25г. |
| 21 | Установка таблички на детской площадке | Аварийная | 3 443,19 | 1 шт | № 19 от 01.10.25г. |
| 22 | Распил аварийного дерева и обрезка веток у подъезда № 1 | Аварийная | 2 331,41 | 1 шт | № 7 от 05.11.25г. |
| 23 | Работы по кронированию деревьев с автомашины АГП-22 (вышка) | Аварийная | 2 300,00 | 1 маш/час | № 27 от 08.12.25г. |
| 24 | Работы по погрузке порубочных материалов с арендой машины Ломовоз | Аварийная | 6 250,00 | 0,25 рейс | № 29 от 09.12.25г. |
| 25 | Валка, кронирование и распил деревьев и веток вручную | Аварийная | 10 140,98 | 1 шт | № 30 от 08.12.25г. |
| 26 | Установка табличек на территории МКД | Аварийная | 12 751,66 | 5 шт | № 31 от 12.12.25г. |
| 27 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 15 952,78 | 3 м2 | № 32 от 15.12.25г. |
| 28 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 9 039,56 | 1,5 м2 | № 33 от 22.12.25г. |
| ИТОГО |  |  | 267 808,92 | - | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период:                  403 488,42 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| № п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11 | 0 | 72 740,87 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| № п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 378 999,49 | 1 773 019,69 | 1 640 290,80 | 511 728,38 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | 1 736,08 | 37 494,51 | 23 017,98 | 16 212,61 |
| ИТОГО |  | 380 635,91 | 1 810 514,20 | 1 663 308,78 | 527 841,33 |