ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь,                       пр. Декабристов, д. 3 за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит» г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Субботина Анжелика Викторовна т. 200-74-08, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 7572,11 м2

Дата размещения отчета: "17" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | м кв. | 5,57 | 7 572,11 | 506 121,24 | 7 572,11 | 506 119,83 |
| 2 | Содержание газового оборудования | м кв. | 0,52 | 7 572,11 | 47 250,24 | 7 572,11 | 47 249,97 |
| 3 | Аварийное обслуживание | м кв. | 0,65 | 7 572,11 | 59 062,24 | 7 572,11 | 59 062,46 |
| 4 | Уборка придомовой территории | м кв. | 2,50 | 7 572,11 | 227 163,36 | 7 572,11 | 227 163,30 |
| 5 | Обслуживание мусоропровода | м кв. | 1,00 | 7 572,11 | 90 865,32 | 7 572,11 | 90 865,32 |
| 6 | Уборка МОП | м кв. | 2,50 | 7 572,11 | 227 163,36 | 7 572,11 | 227 163,30 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | м кв. | 0,30 | 7 572,11 | 27 259,56 | 7 572,11 | 27 259,60 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | м кв. | 0,98 | 7 572,11 | 89 047,80 | 7 572,11 | 89 048,01 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | м кв. | 0,01 | 7 572,11 | 909,12 | 7 572,11 | 908,65 |
| 10 | Обслуживание лифтового хозяйства | м кв. | 4,56 | 7 572,11 | 414 345,24 | 7 572,11 | 414 345,86 |
| 11 | Содержание мест скопления ТКО | м кв. | 0,36 | 7 572,11 | 32 71,04 | 7 572,11 | 32 711,52 |
| 12 | ОДН по ВО | м кв. | 0,18 | 7 572,11 | 16 152,48 | 7 572,11 | 16 152,48 |
| 13 | ОДН по ГВС | м кв. | 0,02 | 7 572,11 | 1 469,48 | 7 572,11 | 1 469,48 |
| 14 | ОДН по э/энергии | м кв. | 2,35 | 7 572,11 | 213 676,90 | 7 572,11 | 213 676,90 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 1 953 202,38 | - | 1 953 202,38 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: 37 109,74 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 591 533,76 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 362 199,25 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на                        31 декабря отчетного периода: 266 444,25 руб.

| № п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Частичная замена трубы КНС в кв.120 | Аварийная | 2 464,31 | 1 м | № 6 от 03.01.25г. |
| 2 | Частичная замена и укрепление трубы на лежанке КНС в подвале под.1 и 4 | Аварийная | 4 896,42 | 6 м | № 4 от 20.02.25г. |
| 3 | Замена аварийного участка стояка ГВС (обратка) в кв.6,10,14 | Аварийная | 11 122,73 | 6 м | № 3 от 17.02.25г. |
| 4 | Замена и укрепление трубы на лежанке КНС в подвале, под.3 | Аварийная | 30 976,57 | 19 м | № 1 от 10.04.25г. |
| 5 | Замена и укрепление трубы на лежанке КНС в подвале, под.2 | Аварийная | 30 976,57 | 19 м | № 2 от 30.04.25г. |
| 6 | Замена аварийной задвижки на ХВС в подвале | Аварийная | 20 931,26 | 1 м | № 1 от 29.05.25г. |
| 7 | Замена аварийных кранов на узлах учета (узел № 1 и № 2) отопления при опрессовке в подвале | Аварийная | 2 627,52 | 3 шт. | № 5 от 02.06.25г. |
| 8 | Замена аварийных отсечных кранов ХГВС в кв. 97 | Аварийная | 2 009,99 | 2 шт. | № 7 от 26.06.25г. |
| 9 | Замена стояка ГВС (обратка) и установка п/сушителя в кв.61 | Аварийная | 3 727,39 | 1 м | № 3 от 31.07.25г. |
| 10 | Замена п/сушителя в кв.54 (сборка) | Аварийная | 8 325,16 | 3 м | № 3 от 08.09.25г. |
| 11 | Замена отсечных кранов ХГВС в кв.77 | Аварийная | 2 736,62 | 2 шт. | № 10 от 31.10.25г. |
| 12 | Замена уличного прожектора над под. № 1 | Аварийная | 1 564,99 | 1 шт. | № 4 от 03.01.25г. |
| 13 | Установка светильника в МОП под.№1, этаж № 1 | Аварийная | 1 344,38 | 1 шт. | № 2 от 21.05.25г. |
| 14 | Замена светильника в МОП (кв.69) | Аварийная | 4 821,86 | 1 шт | № 5 от 11.08.25г. |
| 15 | Ремонт освещения в МОП в подвале № 3 | Аварийная | 2 178,47 | 1 шт | № 8 от 16.10.25г. |
| 16 | Замена светильника в тамбуре подъезд № 3 | Аварийная | 1 468,11 | 1 шт | № 9 от 16.10.25г. |
| 17 | Работы по гидрав. промывке стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф. оборуд-ния (установка высокого давления) | Аварийная | 29 400,00 | 4 под. | № 3 от 27.01.25г. |
| 18 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (10.01.2025г.) | План тек. ремонта | 2 400,00 | 0,8 маш/час | № 5 от 10.01.25г. |
| 19 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (03.02.2025г.) | План тек. ремонта | 21 600,00 | 7 маш/час | № 2 от 03.02.25г. |
| 20 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (14.03.25г. ) | План тек. ремонта | 39 800,00 | 3,5 маш/час | № 4 от 14.03.25г. |
| 21 | Частичный ремонт кровли (кв.33,35-36,141-144) | План тек. ремонта | 32 422,20 | 1 услуга | № 6 от 06.06.25г. |
| 22 | Косметический ремонт подъезда № 4 | Аварийная | 66 000,00 | 1 услуга | № 8 от 30.06.25г. |
| 23 | Герметизация межпанельных швов | План тек. ремонта | 14 490,00 | 23 м2 | № 2 от 28.07.25г. |
| 24 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных | Аварийная | 5 400,00 | 1 услуга | № 6 от 26.08.25г. |
| 25 | Ремонт порога входной двери в под. № 1 | Аварийная | 314,70 | 0,54 м2 | № 4 от 17.09.25г. |
| 26 | Замена передвижных мусорных контейнеров с крышкой | Аварийная | 13 200,00 | 2 шт | № 5 от 04.12.25г. |
| 27 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (16.12.2025г.) | План тек. ремонта | 3 000,00 | 1 маш/час | № 6 от 16.12.25г. |
| 28 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (23.12.2025г.) | План тек. ремонта | 2 000,00 | 1 маш/час | № 7 от 23.12.25г. |
| ИТОГО |  |  | 362 199,25 | - | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период:                  412 529,16 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| № п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 6 | 0 | 85 459,79 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| № п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 389 517,30 | 2 816 746,08 | 2 814 576,55 | 391 686,83 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | 307 196,61 | 140 519,22 | 119 382,27 | 328 333,56 |
| ИТОГО |  | 696 713,91 | 2 957 265,30 | 2 933 958,82 | 720 020,39 |