ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь,                     пр. Декабристов, д. 9 А за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит» г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Субботина Анжелика Викторовна т. 200-74-08, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 2 713,5 м2

Дата размещения отчета: "17" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | м кв. | 7,10-2мес. 9,50-10мес. | 2 713,5 | 296 314,20 | 2 713,5 | 296 314,20 |
| 2 | Содержание газового оборудования | м кв. | 0,52-2мес. 1,10-10мес. | 2 713,5 | 32 670,60 | 2 713,5 | 32 670,60 |
| 3 | Аварийное обслуживание | м кв. | 0,65-2мес. 0,85-10мес. | 2 713,5 | 26 594,16 | 2 713,5 | 26 594,16 |
| 4 | Уборка придомовой территории | м кв. | 2,00-2мес. 3,75-10мес. | 2 713,5 | 112 611,80 | 2 713,5 | 112 611,80 |
| 5 | Механизированная погрузка снега, вывоз и утилизация | м кв. | 1,50-10мес. | 2 713,5 | 40 702,50 | 2 713,5 | 40 702,50 |
| 6 | Уборка МОП | м кв. | 1,5-2мес. 2,66-10мес. | 2 713,5 | 83 033,20 | 2 713,5 | 83 033,20 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | м кв. | 0,30-2мес. 0,40-10мес. | 2 713,5 | 12 482,10 | 2 713,5 | 12 482,10 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | м кв. | 0,98-2мес. 1,20-10мес. | 2 713,5 | 37 880,40 | 2 713,5 | 37 880,40 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | м кв. | 0,01-2мес. 0,02-10мес. | 2 713,5 | 597,32 | 2 713,5 | 597,32 |
| 10 | Содержание мест скопления ТКО | м кв. | 0,37-2мес. 0,54-10мес. | 2 713,5 | 16 660,80 | 2 713,5 | 16 660,80 |
| 11 | ОДН по ВО | м кв. | 0,14 | 2 713,5 | 4 625,25 | 2 713,5 | 4 625,25 |
| 12 | ОДН по э/энергии | м кв. | 1,60 | 2 713,5 | 52 005,35 | 2 713,5 | 52 005,35 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 716 177,68 | - | 716 177,68 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: - 38 517,36 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 306 679,82 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 268 374,71 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на                        31 декабря отчетного периода: - 212,25 руб.

| № п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выезд специалиста для замены элемента питания расходомера ВПС № 5018110 | Аварийная | 2 700,00 | 1 услуга | № 14 от 03.02.25г. |
| 2 | Замена аварийного стояка ХГВС в подвале | Аварийная | 10 735,93 | 8 м | № 12 от 13.03.25г. |
| 3 | Поверка приборов учета тепловой энергии и ГВС в подвале | План тек. ремонта | 17 050,00 | 2 шт | № 10 от 06.03.25г. |
| 4 | Замена аварийных секущих кранов ХГВС в кв.6 | Аварийная | 1 947,78 | 2 шт | № 7 от 11.04.25г. |
| 5 | Замена аварийного радиатора отопления в кв.58 | Аварийная | 7 435,94 | 1 шт | № 8 от 14.04.25г. |
| 6 | Замена аварийного стояка КНС в кв.16,19,22,25,28 | Аварийная | 23 312,59 | 14,5 м | № 9 от 18.04.25г. |
| 7 | Замена аварийного крана на узле учета отопления при опрессовке в подвале | Аварийная | 466,82 | 1 шт | № 14 от 02.06.25г. |
| 8 | Замена аварийного участка трубы на лежанке ГВС в подвале | Аварийная | 5 816,98 | 2 м | № 18 от 20.08.25г. |
| 9 | Замена аварийного участка лежанки ГВС в подвале | Аварийная | 2 252,17 | 1 м | № 21 от 24.12.25г. |
| 10 | Восстановление уличного освещения над под.№ 3 | Аварийная | 1 859,94 | 1 шт | № 24 от 28.01.25г. |
| 11 | Замена уличных светильников над под. 1,3 | Аварийная | 4 458,31 | 2 шт | № 18 от 12.12.25г. |
| 12 | Механизированная уборка придомовой территории (10.01.2025г.) | План тек. ремонта | 2 400,00 | 0,8 маш/час | № 20 от 10.01.25г. |
| 13 | Очистка кровли от снега и наледи (03.01.25) | План тек. ремонта | 3 820,98 | 80 м2 | № 21 от 03.01.25г. |
| 14 | Очистка кровли от снега и наледи (06.01.25) | План тек. ремонта | 3 820,98 | 80 м2 | № 22 от 06.01.25г. |
| 15 | Очистка кровли от снега и наледи (21.01.25) | План тек. ремонта | 8 427,14 | 80 м2 | № 23 от 21.01.25г. |
| 16 | Механизированная уборка, вывоз и утилизация снега с придомовой территории (03.02.2025г.) | План тек. ремонта | 25 600,00 | 7,0 маш/час | № 13 от 03.02.25г. |
| 17 | Очистка кровли от снега и наледи (02.02.25) | План тек. ремонта | 2 844,73 | 60 м2 | № 15 от 02.02.25г. |
| 18 | Частичный ремонт оконных блоков в подъезде № 4- 2,3 этажи | Аварийная | 8 486,42 | 2 м2 | № 11 от 06.03.25г. |
| 19 | Очистка кровли от снега и наледи | План тек. ремонта | 2 370,17 | 50 м2 | № 13 от 12.03.25г. |
| 20 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 2 370,17 | 50 м2 | № 10 от 29.04.25г. |
| 21 | Частичный ремонт кровли | План тек. ремонта | 3 362,42 | 3,5 м2 | № 11 от 15.05.25г. |
| 22 | Работы по установке домофонного оборудования по договору | Аварийная | 100 000,00 | 1 услуга | № 10 от 12.05.25г. |
| 23 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных | Аварийная | 2 375,00 | 1 услуга | № 19 от 26.08.25г. |
| 24 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 6 381,12 | 1 м2 | № 17 от 11.12.25г. |
| 25 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 9 039,56 | 1,5 м2 | № 19 от 15.12.25г. |
| 26 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 9 039,56 | 0,2 м2 | № 20 от 22.12.25г. |
| ИТОГО |  |  | 268 374,71 | - | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период:                  247 254,14 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| № п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 0 | 0 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| № п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 121 353,17 | 1 270 111,64 | 1 236 003,48 | 155 461,33 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 121 353,17 | 1 270 111,64 | 1 236 003,48 | 155 461,33 |