ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь,                     ул. Подводников, д. 4 за 2025 год.
ООО «Управляющая компания «Монолит» г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001
Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Субботина Анжелика Викторовна т. 200-74-08, e-mail: ukmonolit@bk.ru
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 2 621,3 м2 
Дата размещения отчета: "17" марта 2026г. 
1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: 
	№ п/п
	Наименование работы (услуги)
	Единица измерения работы (услуги)
	Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб.
	По перечню работ (услуг)
	Выполнено 

	
	
	
	
	Количество единиц работы (оказанной услуги)
	Стоимость работы (оказанной услуги), руб.
	Количество единиц работы (оказанной услуги)
	Стоимость работы (оказанной услуги), руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=4*7

	1
	Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования
	м кв.
	7,10-2мес.   9,50-10мес.
	2 621,3
	286 245,96
	2 621,3
	286 245,96

	2
	Содержание газового оборудования
	м кв.
	0,52-2мес.     1,10-10мес.
	2 621,3
	31 560,50
	2 621,3
	31 560,50

	3
	Аварийное обслуживание
	м кв.
	0,65-2мес.     0,85-10мес.
	2 621,3
	25 690,36
	2 621,3
	25 690,36

	4
	Уборка придомовой территории
	м кв.
	2,00-2мес.  3,75-10мес.
	2 621,3
	108 785,30
	2 621,3
	108 785,30

	5
	Механизированная погрузка снега, вывоз и утилизация
	м кв.
	1,50-10мес.
	2 621,3
	39 319,50
	2 621,3
	39 319,50

	6
	Уборка МОП
	м кв.
	2,0-2мес.    2,66-10мес.
	2 621,3
	80 212,00
	2 621,3
	80 212,00

	7
	Обработка подвалов от грызунов и насекомых
	м кв.
	0,30-2мес.    0,40-10мес.
	2 621,3
	12 057,98
	2 621,3
	12 057,98

	8
	Обслуживание дымоходов и вентиляции
	м кв.
	0,98-2мес.    1,20-10мес.
	2 621,3
	36 593,30
	2 621,3
	36 593,30

	9
	Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп
	м кв.
	0,01-2мес.    0,02-10мес.
	2 621,3
	577,06
	2 621,3
	577,06

	10
	Содержание мест скопления ТКО
	м кв.
	0,37-2мес.   0,54-10мес. 
	2 621,3
	16 094,70
	2 621,3
	16 094,70

	11
	ОДН по ВО
	м кв.
	0,70
	2 621,3
	22 146,49
	2 621,3
	22 146,49

	12
	ОДН по ХВС
	м кв.
	0,33
	2 621,3
	10 356,05
	2 621,3
	10 356,05

	13
	ОДН по э/энергии
	м кв.
	3,20
	2 621,3
	100 576,37
	2 621,3
	100 576,37

	ИТОГО
	-
	770 215,57
	-
	770 215,57



2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: - 38 769,42 руб. 
Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 243 833,46 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 304 361,59 руб. 
Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на                        31 декабря отчетного периода: - 99 297,55 руб. 
	№ п/п
	Наименование работы
	Основание проведения работы
	Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб.
	Объем выполненных работ с единицами измерения
	Реквизиты акта выполненных работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Замена аварийного участка стояка отопления в кв.54 и 57
	Аварийная
	2 130,35
	1 м
	№ 23 от 03.03.25г.

	2
	Замена аварийного участка стояка КНС в кв.3
	Аварийная
	4 457,43
	3 м
	№ 22 от 12.03.25г.

	3
	Замена аварийного радиатора отопления в кв.48
	Аварийная
	11 614,09
	1 шт
	№ 19 от 27.05.25г.

	4
	Замена крана на вводе в под.3; замена кранов на стояках: подъезд № 1 стояк 1; подъезд № 3 стояк 3
	Аварийная
	20 606,04
	3 шт
	№ 29 от 02.06.25г.

	5
	Замена аварийного отсечного крана ГВС в кв. 1
	Аварийная
	1 571,89
	1 шт
	№ 20 от 07.07.25г.

	6
	Замена стояков ХГВС в кв. 31,34,37,40,43
	Аварийная
	89 950,38
	9 м
	№ 28 от 28.08.25г.

	7
	Замена узла учета ГВС подвал
	Аварийная
	6 100,32
	1 м
	№ 27 от 01.09.25г.

	8
	Замена светильника в МОП 3 этаж,     под. № 4
	Аварийная
	1 468,11
	1 шт
	№ 9 от 01.11.25г.

	9
	Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (10.01.2025г.)
	План тек. ремонта
	3 000,00
	1 маш/час
	№ 37 от 10.01.25г.

	10
	Очистка кровли от снега и наледи (03.01.25)
	План тек. ремонта
	6 686,74
	80 м2
	№ 38 от 03.01.25г.

	11
	Очистка кровли от снега и наледи (06.01.25)
	План тек. ремонта
	4 776,25
	60 м2
	№ 39 от 06.01.25г.

	12
	Очистка кровли от снега и наледи (20.01.25)
	План тек. ремонта
	3 820,98
	60 м2
	№ 40 от 20.01.25г.

	13
	Очистка кровли от снега и наледи (30.01.25)
	План тек. ремонта
	1 815,32
	60 м2
	№ 41 от 30.01.25г.

	14
	Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (03.02.2025г.)
	План тек. ремонта
	4 200,00
	1,5 маш/час
	№ 22 от 03.02.25г.

	15
	Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (05.02.2025г.)
	План тек. ремонта
	9 000,00
	2,5 маш/час
	№ 23 от 05.02.25г.

	16
	Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (26.02.2025г.)
	План тек. ремонта
	27 000,00
	7,5 маш/час
	№ 24 от 26.02.25г.

	17
	Очистка кровли от снега и наледи 
	План тек. ремонта
	2 370,17
	50 м2
	№ 24 от 11.03.25г.

	18
	Вывоз мусора от МКД во время весенней уборки
	Аварийная
	3 911,05
	1 маш/час
	№ 17 от 21.04.25г.

	19
	Очистка кровли от снега и наледи 
	Аварийная
	2 370,17
	50 м2
	№ 18 от 29.04.25г.

	20
	Работы по вывозу веток и листьев после субботника
	Аварийная
	2 000,00
	2 м3
	№ 18 от 06.05.25г.

	21
	Частичный ремонт кровли (кв.43,59)
	План тек. ремонта
	3 673,13
	3 м2   
	№ 30 от 18.06.25г.

	22
	Частичный ремонт межэтажных площадок и площадок в тамбурах под. 1,2,3,4. Ремонт подъездных плит и ступеней  под. № 4
	Аварийная
	8 957,19
	0,1 м3
	№ 21 от 30.07.25г.

	23
	Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных
	Аварийная
	2 375,00
	1 услуга
	№ 27 от 26.08.25г.

	24
	Установка урн у подъездов №№ 1,2,3,4
	Аварийная
	9 717,01
	4 шт   
	№ 28 от 25.09.25г.

	25
	Очистка кровли от снега и наледи
	Аварийная
	10 103,75
	1,5 м2
	№ 36 от 12.12.25г.

	26
	Очистка кровли от снега и наледи
	Аварийная
	6 646,66
	0,75 м2
	№ 38 от 15.12.25г.

	27
	Очистка кровли от снега и наледи
	Аварийная
	9 039,56
	1,5 м2
	№ 38 от 22.12.25г.

	28
	Изготовление и монтаж тамбурной двери ПВХ под.№ 1
	Аварийная
	45 000,00
	1 шт
	№ 39 от 24.12.25г.

	ИТОГО
	304 361,59
	-
	-


3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период:                  238 852,90 руб. 
4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги: 
	№ п/п
	Количество направленных претензий потребителям-должникам
	Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа
	Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода

	1
	2
	3
	4

	1
	0
	0
	0


5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период: 
	№ п/п
	Вид платежа
	Задолженность на начало отчетного периода, руб.
	Размер начисленных средств, руб.
	Размер поступивших средств, руб.
	Задолженность на  1 января периода, следующего за отчетным, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Платежи собственников помещений в многоквартирном доме
	85 928,70
	1 224 300,48
	1 116 127,94
	194 101,24

	2
	Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме
	2 443,44
	28 601,45
	31 032,07
	12,82

	ИТОГО
	88 372,14
	1 252 901,93
	1 147 160,01
	194 114,06



