ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь,                     ул. Подводников, д. 4 за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит» г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Субботина Анжелика Викторовна т. 200-74-08, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 2 621,3 м2

Дата размещения отчета: "17" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | м кв. | 7,10-2мес. 9,50-10мес. | 2 621,3 | 286 245,96 | 2 621,3 | 286 245,96 |
| 2 | Содержание газового оборудования | м кв. | 0,52-2мес. 1,10-10мес. | 2 621,3 | 31 560,50 | 2 621,3 | 31 560,50 |
| 3 | Аварийное обслуживание | м кв. | 0,65-2мес. 0,85-10мес. | 2 621,3 | 25 690,36 | 2 621,3 | 25 690,36 |
| 4 | Уборка придомовой территории | м кв. | 2,00-2мес. 3,75-10мес. | 2 621,3 | 108 785,30 | 2 621,3 | 108 785,30 |
| 5 | Механизированная погрузка снега, вывоз и утилизация | м кв. | 1,50-10мес. | 2 621,3 | 39 319,50 | 2 621,3 | 39 319,50 |
| 6 | Уборка МОП | м кв. | 2,0-2мес. 2,66-10мес. | 2 621,3 | 80 212,00 | 2 621,3 | 80 212,00 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | м кв. | 0,30-2мес. 0,40-10мес. | 2 621,3 | 12 057,98 | 2 621,3 | 12 057,98 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | м кв. | 0,98-2мес. 1,20-10мес. | 2 621,3 | 36 593,30 | 2 621,3 | 36 593,30 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | м кв. | 0,01-2мес. 0,02-10мес. | 2 621,3 | 577,06 | 2 621,3 | 577,06 |
| 10 | Содержание мест скопления ТКО | м кв. | 0,37-2мес. 0,54-10мес. | 2 621,3 | 16 094,70 | 2 621,3 | 16 094,70 |
| 11 | ОДН по ВО | м кв. | 0,70 | 2 621,3 | 22 146,49 | 2 621,3 | 22 146,49 |
| 12 | ОДН по ХВС | м кв. | 0,33 | 2 621,3 | 10 356,05 | 2 621,3 | 10 356,05 |
| 13 | ОДН по э/энергии | м кв. | 3,20 | 2 621,3 | 100 576,37 | 2 621,3 | 100 576,37 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 770 215,57 | - | 770 215,57 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: - 38 769,42 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 243 833,46 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 304 361,59 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на                        31 декабря отчетного периода: - 99 297,55 руб.

| № п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена аварийного участка стояка отопления в кв.54 и 57 | Аварийная | 2 130,35 | 1 м | № 23 от 03.03.25г. |
| 2 | Замена аварийного участка стояка КНС в кв.3 | Аварийная | 4 457,43 | 3 м | № 22 от 12.03.25г. |
| 3 | Замена аварийного радиатора отопления в кв.48 | Аварийная | 11 614,09 | 1 шт | № 19 от 27.05.25г. |
| 4 | Замена крана на вводе в под.3; замена кранов на стояках: подъезд № 1 стояк 1; подъезд № 3 стояк 3 | Аварийная | 20 606,04 | 3 шт | № 29 от 02.06.25г. |
| 5 | Замена аварийного отсечного крана ГВС в кв. 1 | Аварийная | 1 571,89 | 1 шт | № 20 от 07.07.25г. |
| 6 | Замена стояков ХГВС в кв. 31,34,37,40,43 | Аварийная | 89 950,38 | 9 м | № 28 от 28.08.25г. |
| 7 | Замена узла учета ГВС подвал | Аварийная | 6 100,32 | 1 м | № 27 от 01.09.25г. |
| 8 | Замена светильника в МОП 3 этаж, под. № 4 | Аварийная | 1 468,11 | 1 шт | № 9 от 01.11.25г. |
| 9 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (10.01.2025г.) | План тек. ремонта | 3 000,00 | 1 маш/час | № 37 от 10.01.25г. |
| 10 | Очистка кровли от снега и наледи (03.01.25) | План тек. ремонта | 6 686,74 | 80 м2 | № 38 от 03.01.25г. |
| 11 | Очистка кровли от снега и наледи (06.01.25) | План тек. ремонта | 4 776,25 | 60 м2 | № 39 от 06.01.25г. |
| 12 | Очистка кровли от снега и наледи (20.01.25) | План тек. ремонта | 3 820,98 | 60 м2 | № 40 от 20.01.25г. |
| 13 | Очистка кровли от снега и наледи (30.01.25) | План тек. ремонта | 1 815,32 | 60 м2 | № 41 от 30.01.25г. |
| 14 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (03.02.2025г.) | План тек. ремонта | 4 200,00 | 1,5 маш/час | № 22 от 03.02.25г. |
| 15 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (05.02.2025г.) | План тек. ремонта | 9 000,00 | 2,5 маш/час | № 23 от 05.02.25г. |
| 16 | Механизированная уборка: вывоз и утилизация снега с придомовой территории (26.02.2025г.) | План тек. ремонта | 27 000,00 | 7,5 маш/час | № 24 от 26.02.25г. |
| 17 | Очистка кровли от снега и наледи | План тек. ремонта | 2 370,17 | 50 м2 | № 24 от 11.03.25г. |
| 18 | Вывоз мусора от МКД во время весенней уборки | Аварийная | 3 911,05 | 1 маш/час | № 17 от 21.04.25г. |
| 19 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 2 370,17 | 50 м2 | № 18 от 29.04.25г. |
| 20 | Работы по вывозу веток и листьев после субботника | Аварийная | 2 000,00 | 2 м3 | № 18 от 06.05.25г. |
| 21 | Частичный ремонт кровли (кв.43,59) | План тек. ремонта | 3 673,13 | 3 м2 | № 30 от 18.06.25г. |
| 22 | Частичный ремонт межэтажных площадок и площадок в тамбурах под. 1,2,3,4. Ремонт подъездных плит и ступеней под. № 4 | Аварийная | 8 957,19 | 0,1 м3 | № 21 от 30.07.25г. |
| 23 | Работы по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию шин автомобильных | Аварийная | 2 375,00 | 1 услуга | № 27 от 26.08.25г. |
| 24 | Установка урн у подъездов №№ 1,2,3,4 | Аварийная | 9 717,01 | 4 шт | № 28 от 25.09.25г. |
| 25 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 10 103,75 | 1,5 м2 | № 36 от 12.12.25г. |
| 26 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 6 646,66 | 0,75 м2 | № 38 от 15.12.25г. |
| 27 | Очистка кровли от снега и наледи | Аварийная | 9 039,56 | 1,5 м2 | № 38 от 22.12.25г. |
| 28 | Изготовление и монтаж тамбурной двери ПВХ под.№ 1 | Аварийная | 45 000,00 | 1 шт | № 39 от 24.12.25г. |
| ИТОГО |  |  | 304 361,59 | - | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период:                  238 852,90 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| № п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| № п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 85 928,70 | 1 224 300,48 | 1 116 127,94 | 194 101,24 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | 2 443,44 | 28 601,45 | 31 032,07 | 12,82 |
| ИТОГО |  | 88 372,14 | 1 252 901,93 | 1 147 160,01 | 194 114,06 |