ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 59 за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит». г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Лядова Валентина Сергеевна т. 248-02-09, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома):  2852,1 м2

Дата размещения отчета: "16" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | М кв. | 7,30х2мес 9,50х10мес | 2852,1 | 312 590,16 | 2852,1 | 312 590,16 |
| 2 | Содержание газового оборудования | М кв. | 0,82х2мес 1,10х10мес | 2852,1 | 36050,54 | 2852,1 | 36050,54 |
| 3 | Аварийное обслуживание | М кв. | 0,65х 2мес 0,85х10мес | 2852,1 | 27950,58 | 2852,1 | 27950,58 |
| 4 | Уборка придомовой территории | М кв. | 2,50х 2мес 3,75х10мес | 2852,1 | 121214,25 | 2852,1 | 121214,25 |
| 5 | Механизированная погрузка, вывоз и утилизация снега | М кв. | 1,00х10мес | 2852,1 | 28521,00 | 2852,1 | 28521,00 |
| 6 | Уборка МОП | М кв. | 1,90х 2мес 2,66х10мес | 2852,1 | 86703,84 | 2852,1 | 86703,84 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | М кв. | 0,30х 2мес 0,40х10мес | 2852,1 | 13119,66 | 2852,1 | 13119,66 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | М кв. | 0,98х2мес 1,20х10мес | 2852,1 | 39815,32 | 2852,1 | 39815,32 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | М кв. | 0,02 | 2852,1 | 684,50 | 2852,1 | 684,50 |
| 10 | Содержание мест скопления ТКО | М кв. | 0,36х 2мес 0,54х10мес | 2852,1 | 17 454,85 | 2852,1 | 17454,85 |
| 11 | ОДН по ВО |  | 0,018 | 2852,1 | 641,15 | 2852,1 | 641,15 |
|  | ОДН по ХВС |  | 0,01 | 2852,1 | 368,77 | 2852,1 | 368,77 |
|  | ОДН по ГВС |  | 0,6525 | 2852,1 | 22329,84 | 2852,1 | 22329,84 |
|  | ОДН по э/энергии |  | 1,5325 | 2852,1 | 52440,22 | 2852,1 | 52440,22 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 759 884,68 | - | 759884,68 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода:166 390,75

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 79573,90 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 221042,24 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: 24702,69 руб.

| N п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обслуживание ОПУ тепловой энергии по договору | План тек. ремонта | 10000 | 1 раз в квартал | Ежеквартально по договору |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи | План тек. ремонта | 50250,86 | 1550 м кв. | №13/01/25 №7/02/25 №11/03/25 |
| 3. | Смена светильника в под.1 | Аварийная | 1025,76 | 1шт. | №5/03/25 |
| 4. | Ремонт системы ГВС в кв.10 | Аварийная | 2544,12 | 2 м/п | №8/03/25 |
| 5. | Укрепление воронок с автовышки | Аварийная | 2500 | 1,25маш/час | №14/03/25 |
| 6. | Вывоз листвы, веток с территории | План тек. ремонта | 1200 | 0,6маш/час 0,5 рейса 3 м куб. | №19/04/25 №15/08/25 №18/10/25 |
| 7. | Окраска ограждений | План тек.ремонта | 10926,28 | 152,7 м п. | №7/05/25 |
| 8. | Поверка ОПУ тепловой энергии | План тек.ремонта | 24850 | 1шт. | №4/06/25 |
| 9. | Замена манометров, термометров, крана Шарового в итп | План тек.ремонта | 4625,80 206,70 | 2шт/3шт 1шт. | №7/06/25 |
| 10. | Окраска оборудования в итп | План тек.ремонта | 432,62 |  | №11/06/25 |
| 11. | Ремонт стояка ГВС в неж.помещ. | Аварийная | 1394,64 | 1м | №10/06/25 |
| 12. | Програмирование ключа от домофона, под.1 | Аварийная | 600,00 | 1шт. | №14/07/25 |
| 13. | Замена обр. клапана на циркуляционном насосе ГВС | Аварийная | 3500,00 | 1шт. | № 6/05/25 |
| 14. | Смена прожекторов под.1,3,4 | Аварийная | 4192,08 | 3 шт. | №10/08/25 |
| 15. | Смена светильника в тамбуре, под.1 | Аварийная | 833,35 | 1шт. | №11/08/25 |
| 16. | Посадка ограждающих саженцев на детской площадке | Требование админ. | 11250,00 | 15 шт. | №15/08/25 |
| 17. | Замена сек.кранов в кв.18 | Аварийная | 1654,27 | 2 шт. | №12/10/25 |
| 18. | Устройство навеса, ограждения на конт. площадке | аварийная | 10454,74 | 34,6 м/п | №14/10/25 |
| 19. | Устройство информационных табличек на дет. площадках | Предписание АИР | 7851,02 | 2 шт. | №19/10/25 |
| 20. | Обслуживание камер видеонаблюдения | План тек.ремонта | 25200 | 5 шт. | Ежемесячно по договору |
| 21. | Замена линии связи датчика температуры нар.воздуха в ИТП | Аварийная | 12350 | 1 | №11/12/25 |
|  | Вывоз, утилизация снега с территории | План тек.рем | 29900 |  | №14,15/01/25 №9/02/25 |
| ИТОГО |  |  | 221042,24 |  | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 259 883,38 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| N п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 0 | 98 572,17 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| N п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 98 563,95 | 1 099341,96 | 1 051316,7 | 146 589,21 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | - | - | - | - |
| ИТОГО 98 563,95 |  |  | 1 099341,96 | 1 051316,7 | 146 589,21 |