ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул. Мира,63   за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит». г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Лядова Валентина Сергеевна т. 248-02-09, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 2542,9 м2

Дата размещения отчета: "16" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | М кв. | 7,30х 2 мес. 9,50х10мес. | 2542,9 | 278701,84 | 2542,9 | 278701,84 |
| 2 | Содержание газового оборудования | М кв. | 0,82х 2мес. 1,1х10 мес. | 2542,9 | 32142,26 | 2542,9 | 32142,26 |
| 3 | Аварийное обслуживание | М кв. | 0,65х 2мес 0,85х10мес | 2542,9 | 24920,42 | 2542,9 | 24920,42 |
| 4 | Уборка придомовой территории | М кв. | 2,5х 2мес. 3,75х10 мес | 2542,9 | 108073,25 | 2542,9 | 108073,25 |
| 5 | Механизированная погрузка, вывоз и утилизация снега | М кв. | 1,0х10 мес. | 2542,9 | 25429 | 2542,9 | 25429 |
| 6 | Уборка МОП | М кв. | 1,9х 2 мес. 2,66х10мес. | 2542,9 | 77304,16 | 2542,9 | 77724,88 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | М кв. | 0,3 х 2 мес. 0,40х10мес | 2542,9 | 11697,34 | 2542,9 | 11697,34 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | М кв. | 0,98х2 мес 1,20х10мес | 2542,9 | 35498,88 | 2542,9 | 35498,88 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | М кв. | 0,02 | 2542,9 | 610,30 | 2542,9 | 610,30 |
| 10 | Содержание мест скопления ТКО | М кв. | 0,36х 2 мес 0,54х10 мес | 2542,9 | 15562,55 | 2542,9 | 15562,55 |
| 11 | ОДН по ВО |  | 0,014 | 2542,9 | 427,41 | 2542,9 | 427,41 |
|  | ОДН по ХВС |  | 0,0153 | 2542,9 | 467,81 | 2542,9 | 467,81 |
|  | ОДН по ГВС |  | 0,6033 | 2542,9 | 18409,5 | 2542,9 | 18409,5 |
|  | ОДН по э/энергии |  | 1,5008 | 2542,9 | 45802,75 | 2542,9 | 45802,75 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 675047,47 | - | 675047,47 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: 52 684,75 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 236472,28руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: 3 738,4руб.

| N п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Очистка кровли от снега и наледи | План тек.ремонта | 59699,03 | 1850 м кв. | №13 01/25 №7 02/25 №11 03/25 |
|  | Вывоз и утилизация снега с территории | План тек. рем. | 6000 | 1,75 маш/час | №14 04.01.25 №15 31.01.25 |
| 2. | Устройство светильников у входных групп | План тек. рем. | 12135,25 | 4 шт. | №8 01/25 |
| 3. | Смена подцепки к радиатору, смена кранов на отоплении, кв.32 | Аварийная | 3893,75 | 2 м/4шт. | №11 01/25 |
| 4. | Ремонт эл. щитка в подвале | План тек.ремонта | 4390,44 | 1 шт. | №12 01/25 |
| 5 | Смена п/ящика для голосования | Аварийная | 430,00 | 1шт. | №14 03/25 |
| 6. | Вывоз строительного мусора с газона | Аварийная | 1700 | 0,6маш/час 0,5 м куб. | №19 04/25 №8 05/25 |
| 7. | Ремонт ступеней, под.4 | Аварийная | 7667,46 | 7 м кв. | №6а 05/25 |
| 8. | Корчевание пня (Лесовоз) | Аварийная | 4200 | 1шт. 1,5 маш/час | №9 05/25 |
| 9. | Смена крана на газопроводе в под.3 | Аварийная | 6544,82 | 1шт. | №6 06/25 |
| 10. | Смена манометров, термометров, кранов, покраска в ИТП | План тек. ремонта | 6238,82 | 3шт/3шт/3шт | №7 06/25 №11 06/25 |
| 11. | Ремонт отопления в кв.26 | Аварийная | 907,39 | Сборка-1шт. | №13 06/25 |
| 12. | Смена отопления, смена кранов в кв.19,20 | Аварийная | 9208,60 | 6м/4 шт. | №10 07/25 |
| 13 | Смена кранов на стояках отоплении, смена задвижки Д-80, смена трубы в подвале | План тек. ремонта Аварийная | 69876,63 | 44шт. 2шт. 7 м/п | №7 08/25 |
| 14. | Смена кранов на отоплении на чердаке | План тек. ремонта | 29682,52 | 28 шт. | №4 10/25 |
| 15. | Замена трубы, крана на ГВС ,кв.16 | Аварийная | 1782,92 | 1м/1шт. | №4 10/25 |
| 16. | Устройство навеса, ограждения на конт. площадке |  | 9354,65 | Долевое участие | №14 10/25 |
| 17. | Замена отводов на калаче в бойлерной | Аварийная | 10349,82 | 2 шт. | №13 11/25 |
| 18. | Утепление труб отопления на чердаке | Аварийная | 3641,53 | 10 м/п | №18 11/25 |
|  | Смена стояка гвс в кв. 24,27 | Аварийная | 14184,88 | 6 м/п | №9 12/25 |
|  | Очистка крыш от снега | План тек.рем. | 7976,37 | 250 м кв. | №13 12/25 |
| ИТОГО |  |  | 269824,88 | - | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 231 050,62руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| N п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 0 | 27 526,16 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| N п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 172 884,90 | 1 083625,31 | 996 082,90 | 260 427,31 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | 3 863,53 | 59 671,72 | 58 326,82 | 5208,43 |
| ИТОГО : 176 748,43 |  |  | 1 143297,03 | 1 054409,72 | 265 635,74 |