ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул. Мира,65 за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит». г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Лядова Валентина Сергеевна т. 248-02-09, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 5768,1 м2

Дата размещения отчета: "16" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | М кв. | 7,30х 3мес 9,50х 9мес | 5768,1 | 616155,63 | 5768,1 | 616155,63 |
| 2 | Содержание газового оборудования | М кв. | 0,82х 3мес 1,10х 9мес | 5768,1 | 70906,42 | 5768,1 | 70906,42 |
| 3 | Аварийное обслуживание | М кв. | 0,65х 2мес 0,85х 9 мес | 5768,1 | 55076,86 | 5768,1 | 55076,86 |
| 4 | Уборка придомовой территории | М кв. | 2,50х3 мес 3,75х 9мес | 5768,1 | 236605,90 | 5768,1 | 236605,9 |
| 5 | Механизированная погрузка, вывоз и утилизация снега | М кв. | 1,60х 9мес | 5768,1 | 82459,35 | 5768,1 | 82459,35 |
| 6 | Уборка МОП | М кв. | 1,90х 3мес 2,66х 9мес | 5768,1 | 170026,85 | 5768,1 | 170026,85 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | М кв. | 0,30х 3мес 0,40х 9мес | 5768,1 | 25815,66 | 5768,1 | 25815,66 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | М кв. | 0,98х 3мес 1,20х 9мес | 5768,1 | 78833,77 | 5768,1 | 78833,77 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | М кв. | 0,02 | 5768,1 | 1377,83 | 5768,1 | 1377,83 |
| 10 | Содержание мест скопления ТКО | М кв. | 0,36х 3мес 0,54х 9мес | 5768,1 | 34071,19 | 5768,1 | 34071,19 |
| 11 | ОДН по ВО | М кв. | 0,0145 | 5768,1 | 1001,66 | 5768,1 | 1001,66 |
|  | ОДН по ХВС | М кв. | 0,0082 | 5768,1 | 569,86 | 5768,1 | 569,86 |
|  | ОДН по ГВС | М кв. | 0,5574 | 5768,1 | 38583,61 | 5768,1 | 38583,61 |
|  | ОДН по э/энергии | М кв. | 1,6067 | 5768,1 | 111203,61 | 5768,1 | 111203,61 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 1524345,25 | - | 1524345,25 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: 57 646,35 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 523 075,96 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 492534,85 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: 79 708,42 руб.

| N п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | План тек. ремонта | 107982,15 | 3450 м кв. | №13 01/25 №7 02/25 №13 12/25 |
|  | Смена светильника в под.5 | Аварийная | 1054,95 | 1шт. | №9 01/25 |
|  | Смена стояка канализации в подвале, под.4 | План тек. ремонта | 11 754,44 | 8,6 м/п | №12 04/25 |
|  | Ремонт стояка ГВС в «Меркурии» | Аварийная | 2812,45 | 2 м/п | №11 04/25 |
|  | Укрепление воронок с автовышки | Аварийная | 10 400 | 5 маш/час | №13 01.04/25 №14 02.04/25 |
|  | Кронирование деревьев с автовышки | План тек. ремонта | 30 762,41 | 5 шт./6 час. | №16 15.04/25 |
|  | Вывоз веток после кронирования, вывоз листвы | План тек. ремонта | 20424,25 | 3,6 маш/час 1,5 м куб. | №15 10.04/25 №17 17.04/25 №19 22.04/25 №8 05/25 №18 11/25 |
|  | Окраска ограждений | План тек.рем | 2724,77 | 30 м/п | №7 05/25 |
|  | Замена кранов на газопроводе | Аварийная | 23 012,92 | 3 шт. | №9 06/25 |
|  | Ремонт помещения после затопления с кровли | Аварийная | 12 885,89 | 18 м кв. | №19 06/25 |
|  | Смена манометров, термометров, кранов покраска в итп | План тек. ремонта | 5 069,59 432,62 | 1шт/2шт/2 | №6 07/25 №11 06/25 |
|  | Установка радиатора чугунного, смена кранов, трубы на отоплении в кв.36 | План тек. ремонта | 10 837,85 | 1шт./2шт/ 1,5м | №3 08/25 |
|  | Смена автомата в ВРУ | Аварийная | 1397,36 | 1шт. | 37 09/25 |
|  | Смена кранов, трубы на отоплении в кв.28 | План тек. ремонта | 6 091,52 | 4 шт/4м | №5 09/25 |
|  | Частичный ремонт кровли над под.4 | Аварийная | 12 000 | 100 м кв. | №13 09/25 |
|  | Замена секущих кранов в кв.28 | Аварийная | 1654,47 | 2шт. | №10 19/25 |
|  | Замена трубы, кранов на отоплении в кв.25 | План тек. ремонта | 4253,05 | 4м/2шт. | №11 10/25 |
|  | Устройство навеса и ограждения на конт. площадке | Аварийная | 21 265,10 | Долевое участие | №14 10/25 |
|  | Замена дверей в тамбуре под.5 | План тек. ремонта | 37200 | 1шт. | №17 10/25 |
|  | Смена радиатора чугунного, подцепки, кранов в кв.37 | План тек. ремонта | 12 820,93 | 6 секций 5м 4шт. | №2 10/25 |
|  | Утепление труб отопления на чердаке | План тек. ремонта | 7 283,05 | 20 м/п | №18 11/25 |
|  | Устройство светильников, кабеля у входных групп | Аварийная | 17 015,08 | 5 шт./11м | №4 12/25 |
|  | Вывоз и утилизация снега | План тек.рем. | 130600 | 36,4м/час 11,5 рейсов | №13;14;17 01/25 № 9;10;11 02/25 |
| ИТОГО: |  |  |  | 492 534,85 | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 508685,08 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| N п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 0 | 0 | 0 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| N п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 237 314,98 | 2 556106,29 | 2 455660,60 | 337 760,67 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | - | - | - | - |
| ИТОГО 237 314,98 |  |  | 2 556106,29 | 2 455660,60 | 337 760,67 |