ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул.Мира,69   за 2025 год.

ООО «Управляющая компания «Монолит». г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 ИНН/КПП 5905273469/590501001

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: начальник участка ООО «УК «Монолит» Лядова Валентина Сергеевна т. 248-02-09, e-mail: ukmonolit@bk.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 6225,8м2

Дата размещения отчета: "16" марта 2026г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание инженерного оборудования | М кв. | 7,30х 3мес 9,50х 9мес | 6225,8 | 668650,92 | 6225,8 | 668650,92 |
| 2 | Содержание газового оборудования | М кв. | 0,82х 3мес 1,10х 9мес | 6225,8 | 76950,75 | 6225,8 | 76950,75 |
| 3 | Аварийное обслуживание | М кв. | 0,65х 3мес 0,85х 9мес | 6225,8 | 59770,32 | 6225,8 | 59770,32 |
| 4 | Уборка придомовой территории | М кв. | 2,50х3 мес 3,75х 9мес. | 6225,8 | 256816,23 | 6225,8 | 256816,23 |
| 5 | Механизированная погрузка, вывоз и утилизация снега | М кв. | 1,60х9мес | 6225,8 | 89651,52 | 6225,8 |  |
| 6 | Уборка МОП | М кв. | 1,90х3мес 2,66 х 9мес | 6225,8 | 184532,55 | 6225,8 | 184532,55 |
| 7 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых | М кв. | 0,30х3 мес 0,40х9мес | 6225,8 | 28016,10 | 6225,8 | 28016,10 |
| 8 | Обслуживание дымоходов и вентиляции | М кв. | 0,98х 3мес 1,20х 9мес | 6225,8 | 85542,63 | 6225,8 | 85542,63 |
| 9 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | М кв. | 0,02 | 6225,8 | 1493,64 | 6225,8 | 1493,64 |
| 10 | Содержание мест скопления ТКО | М кв. | 0,36х3мес 0,54х9мес. | 6225,8 | 36981,36 | 6225,8 | 36981,36 |
| 11 | ОДН по ВО |  | 0,3816 | 6225,8 | 28506,90 | 6225,8 | 28506,90 |
|  | ОДН по ХВС |  | 0,5102 | 6225,8 | 38119,68 | 6225,8 | 38119,68 |
|  | ОДН по ГВС |  | 0,491 | 6225,8 | 36679,67 | 6225,8 | 36679,67 |
|  | ОДН по э/энергии |  | 1,1065 | 6225,8 | 82664,69 | 6225,8 | 82664,69 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 1674376,96 | - | 1674376,96 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: 70 223,42руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 569 847,57руб.(начислено)

564 260,34 руб.(оплатили)

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 571 957,80руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: 62 525,96 руб.

| N п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | План тек. ремонта | 106262,24 | 3400 м кв. | №13 01/25 №7 02/25 №11 03/25 №13 12/25 |
|  | Механизированная погрузка и вывоз снега с территории | План тек. ремонта | 84500 | 23 маш/час 10 рейсов | №14 04.01/25 №14 16.01/25 №15 31.01/25 №9 20.02/25 |
|  | Замена канализационного выпуска | План тек. ремонта | 88 012,00 | 1шт. | №7/1 01/25 |
|  | Удаление засора в выпуске кнс | Аварийная | 5 000,00 | 1шт. | №7 01/25 |
|  | Замена участка ГВС в «Рикере» | Аварийная | 4 991,26 7531,69 7138,54 | 3м/п 4м/п 4 м/п | №4 02/25 №14 11/25 №10 12/25 |
|  | Смена крана на отоплении на чердаке | Аварийная | 761,44 | 1 шт. | №2 03/25 |
|  | Выезд специалиста для диагностики узла учета тепловой энергии | Аварийная | 2200 | 1шт. | №6 03/25 |
|  | Кронирование деревьев с автовышки | Аварийная | 17 644,07 | 4шт./4 маш/час | №16 17.04/25 |
|  | Вывоз веток , листвы | План тек.рем | 16 519,3 | 3 маш/час 0,5 м куб | №15 10.04/25 №17 18.04/25 №19 04/25 №8 05/25 |
|  | Укрепление воронок с автовышки | Аварийная | 8 400 | 4 маш/час | №13 04/25 |
|  | Ремонт лежанки канализации | Аварийная | 31 527,94 | 26 м/п | №2 05/25 |
|  | Смена кранов, манометров, термометров, покраска в итп | План тек. ремонта | 6 803,40 432,62 | 4шт 1шт 2шт | №9 07/25 №11 06/25 |
|  | Смена крана Д-80 в итп | План тек. ремонта | 8 725,44 | 2 шт. | №8 08/25 |
|  | Ремонт кровли | Аварийная | 14 586,66 | 21,9 м кв. | №12 09/25 |
|  | Замена светильников в под.2 | Аварийная | 2 924,57 | 2шт. |  |
|  | Замена кранов, трубы на газовом оборудовании | Аварийная | 25 608,06 | 2шт/2м | №3 09/25 |
|  | Смена радиатора, трубы в кв.37,38 | План тек .ремонта | 7 053,31 | 1шт./1,5 м | №4 09/25 |
|  | Смена радиатора, трубы в кв.9 | План тек. ремонта | 8 014,62 | 1шт/2м | №4/1 09/25 |
|  | Смена трубы, кранов на отоплении кв.72 | План тек. ремонта | 3 484,50 | 2 м/2шт. | №4/2 09/25 |
|  | Замена трубы на отоплении кв.43 | Аварийная | 2 673,06 | 3 м | №10 09/25 |
|  | Замена радиатора, подцепки, кранов кв.54 | Аварийная | 50 181,64 | 3шт 8м 2шт. | №5 10/25 |
|  | Замена подцепки, кранов на отоплении кв.23 | Аварийная | 5 739,94 | 3м/2шт. | №6 10/25 |
|  | Замена кранов, сборок на отоплении в подвале | Аварийная | 7 666,17 | 2 шт./2шт. | №8 10/25 |
|  | Замена трубы гвс в подвале | Аварийная | 5 364,58 | 4м/п | №7 10/25 |
|  | Устройство навеса и ограждения на конт. площадке | Аварийная | 22 933,14 | Долевое участие | №14 10/25 |
|  | Вывоз листвы с территории | План тек.ремонта | 700 | 1 м куб. | №18 10/25 |
|  | Смена светильника уличного, под.5 | Аварийная | 1 206,13 | 1шт. | №2 11/25 |
|  | Устройство ступеньки в тамбуре | Аварийная | 1614,68 | 1шт. | №16 11/25 |
|  | Утепление труб отопления на чердаке | План тек. ремонта | 1456,81 | 4 м | №18 11/25 |
|  | Промывка сетей канализации, под.3; 5 | Аварийная | 5 400 3 500 | 38 м | 03/12-25 от 3.12.25 1981 от12.12.25 |
|  | Замена стеклопакета в подъезде №1 | Аварийная | 5400 | 1шт. | №15 23.12.2025 |
| ИТОГО: |  |  | 571 957,80 | - | - |

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 552 103,89 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| N п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3 | 0 | 199 698,78 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| N п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 646 932,43 | 2 768346,38 | 2 715683,40 | 699 595,41 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | 3999,15 | 27 982,04 | 27 982,04 | 3999,15 |
| ИТОГО 650 931,58 |  |  | 2 796328,42 | 2 743665,44 | 703 594,56 |