Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___   "________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2019г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леонова,12 | Аврийные работы, опрессовка системы отопления и ГВС |  | 40000 |  | 306256 | 93,00% |
|  | Поверка ОПУ отопления | 1 шт. | 18000 | 2 квартал |  |  |
|  | Кронирование деревьев с автовышки, вывоз веток | 2 шт | 10000 | Март,апрель |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений на придомовой территории | 50 м/п | 20000 | 3 квартал |  |  |
|  | Смена дверей на запасных выходах в цок. этаже | 2 шт. | 6000 | 2 квартал |  |  |
|  | Покраска фасадного газопровода |  | 5000 | 2 квартал |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 8000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега | 3 маш/час | 4200 | 1,4 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%