Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___   "________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2019 г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам, ср-ва за аренду общего им-ва | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 59 | Аврийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 50000 |  | 350 500 | 97,8% |
|  | Устройство козырька над балконом кв.№40 | 1 шт. | 15600 | 1 квартал |  |  |
|  | Поверка ОПУ отопления | 1 шт. | 19000 | 3 квартал |  |  |
|  | Ремонт цоколя | 130 м кв. | 42000 | 2 квартал |  |  |
|  | Ремонт приямков | 6 шт | 18000 | 3 квартал |  |  |
|  | Ремонт подвала в под.№1 (под лестничным маршем), устройство поручня. | 8 м кв. 3 м/п | 4500 | 1 квартал |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 30000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега |  | 6000 | 1,4 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%