Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___"________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2019г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 63 | Аврийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 40000 |  | 203470 | 95,42% |
|  | Ремонт цоколя | 120 м кв. | 50000 | 2, 3 кварталы |  |  |
|  | Заделка трещин на фасаде дома с автовышки | 20 мкв. | 20000 | 2 квартал |  |  |
|  | Ремонт кирпичных вентиляционных труб на кровле | 6 шт. | 32000 | 2 квартал |  |  |
|  | Ремонт приямков | 3шт | 12000 |  |  |  |
|  | Устройство циркулирующей магистрали на ГВС | 50 м/п | 40000 | 3 квартал |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 18000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега | 4 м/час. | 5600 | 1,4 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%