Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор	         Быков А.А.

____________________													"______"________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2019г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 65 | Аврийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 50000 |  | 461 425 387 005 (переходящие остатки по тек.р) | 95,69% |
|  | Смена козырька над входной группой подъезд №4 | 1 шт. | 18000 | 2 квартал |  |  |
|  | Ремонт отмостки с ул. Качалова | 25 м кв. | 16000 | 3 квартал |  |  |
|  | Плановая поверка приборов учета тепловой энергии | 2 шт. | 36000 | 2 квартал |  |  |
|  | Смена светильников в подъездах | 30 шт. | 21000 | 3 квартал |  |  |
|  | Проект на установку пластинчатого бойлера ГВС | 1 шт | 46000 | 1 квартал |  |  |
|  | Смена бойлера ГВС на пластинчатый |  | 480 000 | 3 квартал |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 35000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полиго |  | 30500 | 1,4 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%