Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор	         Быков А.А.

____________________													"______"________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2020г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 65 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 80 000 |  | 449 682 | 96,98% |
|  | Смена антивандальных светильников у входных групп | 5шт. | 35000 | 3 квартал |  |  |
|  | Смена магистралей ХГВС | 100 м/п | 60 000 | 1 квартал |  |  |
|  | Ремонт подъездов | 2 шт. | 160 000 | 3 квартал |  |  |
|  | Окраска входных групп | 5 шт. | 12500 | 2 квартал |  |  |
|  | Благоустройство |  | 25000 | 2,3 кварталы |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 45000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 40000 | 1,4 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%