Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___"________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2020г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р емонту собственникам за год | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 55 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 60 000 |  | 270 860 (в т.ч. за использ. МОП и переход. остатки) | 96,82% |
|  | Поверка ОПУ отопления |  | 19 500 | 2 квартал |  |  |
|  | Ремонт крыльца подъезд №1 |  | 39 000 | 2 квартал |  |  |
|  | Ремонт подъездов № 3,4 | 2 шт. | 135 000 | 2, квартал |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 20 000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 12 000 | 1,4 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%