Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___   "________

Проект плана

текущего ремонта на 2020 г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам, ср-ва за аренду общего им-ва | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 59 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 60 000 |  | 223157 + 162000 ( за использование МОП ) | 97,8% |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 30 000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 11 000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Ремонт фасада (заделка трещин) у подъезда №3 |  | 8000 | 3 квартал |  |  |
|  | Смена антивандальных светильников у подъездов | 4 шт. | 28000 | 3 квартал |  |  |
|  | Устройство лежачих полицейских на придомовой дороге | 2 шт | 20 000 | 2 квартал |  |  |
|  | Ремонт кровли над кв.№30,31 | 95 м кв. | 133 000 | 2 квартал |  |  |
|  | Ремонт стены в тамбуре подъезда №3, окраска дверей, изоляция трубопровода в тамбуре |  | 9000 | 3 квартал |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб с частиной заменой с автовышки. |  | 10 000 | 2 квартал |  |  |
|  | Благоустройство |  | 25000 | 2, 3 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%