Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___"________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2020г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 63 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 60000 |  | 198 292 | 95,42% |
|  | Ремонт кирпичных вентиляционных труб на кровле | 6 шт. | 48000 | 2 квартал |  |  |
|  | Поверка ОПУ отопления |  | 20000 | 2 квартал |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 25000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Смена антивандальных светильников у входных групп | 4 | 28000 | 2 квартал |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега | 8м/час. | 11200 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Благоустройство |  | 10000 | 2,3 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%