Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___"________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2020г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственник | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 69 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 70 000 |  | 486 117 | 96,09% |
|  | Смена антивандальных светильников у входных групп | 5 шт. | 35 000 | 2 квартал |  |  |
|  | Смена дверей в тамбурах под. № 1, 5 | 2 шт. | 60 000 | 2 квартал |  |  |
|  | Смена входных металлических дверей в под.№ 5 |  | 35 000 |  |  |  |
|  | Устройство светильников в подъездах с датчиками движения и переносом на центр потолка. | 25 шт. | 50 000 | 2 квартал |  |  |
|  | Ремонт подъездов № 1,2,5 | 3шт. | 240 000 | 3,4 кварталы |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 50 000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом |  | 35000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Ремонт приямков | 5 шт. | 20000 | 3 квартал |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%