Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___  "________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2020г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одоевского,34 | Аварийные работы |  | 40 000 |  | 206 010 - (долг по т/р с 2019г. 81 714) | 93,36% |
|  | Обслуживание ОПУ по договору (считывание показаний) | 12 мес. | 22 800 | ежемесячно |  |  |
|  | Ремонт цоколя, окраска стен в тамбурах под.№ 2,3 | 1 мкв. 4 м кв. | 2500 | 2 квартал |  |  |
|  | Окраска наружного газопровода | 65 м/п | 6000 | 3 квартал |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 12 000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон | 5 маш/час | 11000 | 1,4 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%