Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___   "________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2020г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леонова,12 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления и ГВС |  | 60 000 |  | 229 555 | 93,00% |
|  | Кронирование деревьев с автовышки, вывоз веток | 3 шт | 15000 | Март,апрель |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 90 м кв. | 72000 | 3 квартал |  |  |
|  | Смена антивандальных светильников | 4 шт. | 28000 | 3 квартал |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 8000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега | 4 маш/час | 5600 | 1,4 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%