Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор	         Быков А.А.

____________________													"______"________ _______

План

текущего ремонта на 2022г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 65 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 100 000 |  | 448 228 | 98,9% |
|  | Ремонт канализационного выпуска | 1 шт. | 25 000 | Май |  |  |
|  | Устройство фасадного карниза с автовышки | 85 м/п | 120 000 | Сентябрь |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 70 000 | Январь, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 55 000 | Январь, февраль, март |  |  |
|  | Благоустройство |  | 30 000 | Апрель, май, сентябрь |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%