Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___"________ _______

План

текущего ремонта на 2022г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семченко,17 | Аварийные работы |  | 20 000 |  | 101 000 долг по т/рем 46 000 | 93,2% |
|  | Ремонт фасада в районе кв. 9 с автовышки | 10 м кв. | 10 000 | Июль |  |  |
|  | Смена стояка канализации Д-100 | 15 м/п | 27 000 | Апрель |  |  |
|  | Очистка кровли от снега |  | 35 000 | Январь, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега |  | 5100 | Январь, февраль, март |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%