Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______												Директор	       Звездакова Г.В.

____________________													"______"________ _______

План

текущего ремонта на 2023г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 65 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 100 000 |  | 448 228 | 96,2 % |
|  | Поверка ОПУ отопления | 2 шт. | 44 000 | июль |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 70 000 | Февраль, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 55 000 | Февраль, март |  |  |
|  | Смена вентилей на стояках отопления | 100 шт. | 80 000 | Июнь, июль |  |  |
|  | Ремонт выхода из подъезда № 5 (бетонирование) |  | 15 000 | Июль |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%