Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор       Звездакова Г.В.

____________________													"___"________ _______

План

текущего ремонта на 2023г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 63 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования при подготовке к отопительному сезону |  | 60 000 |  | 198 300 | 94,5% |
|  | Смена дверей в тамбуре на пластиковые, под. № 2, 3 | 2 шт. | 60 000 | Август |  |  |
|  | Ремонт выходов из подъездов (бетонирование) | 15 м кв. | 15000 | Июль |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 47 000 | Февраль, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега |  | 12 000 | Февраль, декабрь |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%