Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______											                  Директор             Звездакова Г.В.

____________________													"___"________ _______

План

текущего ремонта на 2023г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семченко,17 | Ремонт инженерного оборудования при подготовке к отопительному сезону. |  | 20 000 |  | 97 000 долг по т/рем 32 665 | 93,7% |
|  | Ремонт фасада в районе кв.19 ; кв.2. | 25 м кв. | 25 000 | Июль |  |  |
|  | Поверка ОПУ отопления | 1 шт. | 22 000 | Июнь |  |  |
|  | Замеры сопротивления изоляции на силовых и осветительных линиях |  | 5055 | Январь |  |  |
|  | Очистка кровли от снега |  | 35 000 | Февраль, март, декабрь |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега | 2 маш/час | 4400 | Февраль, декабрь |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%